П Е Р Е Ч Е Н Ь
наказов избирателей Дубенского муниципального района РМ, данных в ходе предвыборной кампании 2016 года депутатам Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Собрания Республики Мордовия 

	№п/п
	Краткое содержание вопроса
	Кому дан наказ
	Отметка о выполнении

	1
	Проработать механизм  финансирования расходов сельских поселений на оформление права собственности на дороги общего пользования местного значения.
	Ефимову В.Б.
	

	2
	Оказать содействие в строительстве нового детского сада на 55 мест в с. Дубенки
	Ефимову В.Б.
	Имеется проектно-сметная документация и государственная экспертиза. Стоимость проекта 48,9 млн. руб.

	3
	Оказать содействие в строительстве дороги по ул. Юбилейная в с. Дубенки 0,913 км.
	Ефимову В.Б.
	Имеется проектно-сметная документация и государственная экспертиза. Пакет документов направлен в Министерство строительства и архитектуры РМ. Решается вопрос финансирования из Дорожного фонда Республики Мордовия. 

	4
	Оказать содействие в реконструкции части ул. Денисова в с. Дубенки
	Ефимову В.Б.
	Проектно-сметная документация готова. Готовится пакет документов в Министерство ЖКХ РМ  на финансирование.

	5
	Оказать содействие в реализации проекта комплексного обустройства с. Ардатово (строительство социального центра, реконструкция школы, строительство детской игровой спортивной площадки, строительство многофункциональной спортивной площадки, строительство мемориального комплекса, строительство инженерной инфраструктуры по ул. Новая)
	Воробьеву А.В.
	Завершается работа по разработке проектно-сметной документации. В конце февраля будет объявлен конкурс на строительство.

	6
	Оказать содействие в строительстве очистных сооружений в с. Дубенки
	Воробьеву А.В.
	Проект готов, проходит государственную экспертизу.

	7
	Оказать содействие в строительстве животноводческого комплекса в с. Поводимово
	Воробьеву А.В.
	Ведутся переговоры с инвестором.

	8
	Содействовать в проведении капитального ремонта  ВЛ-0,4кв на территории ГКОУ РМ «Поводимовская школа-интернат»
	Воробьеву А.В.
	Проектно-сметная документация готова. 

	9
	Содействовать в выделении денежных средств на реконструкцию Поводимовской СОШ на 2017 год
	Воробьеву А.В.
	В 2017 году продолжится реконструкция Поводимовской СОШ

	10
	Оказать содействие в строительстве плоскостного сооружения в с. Кочкурово (мини футбольное поле, волейбольная площадка)
	Позднякову А.И.
	

	11
	Оказать содействие в проведении капитального ремонта здания детского сада в с. Кочкурово
	Позднякову А.И.
	На капитальный ремонт здания детского сада в с. Кочкурово будет выделено 250,0 тыс. руб. в 2017 году по линии Министерства образования РМ

	12
	Помочь в приобретении и установке  детского игрового комплекса на территории МБДОУ «Ардатовский детский сад « Солнышко»
	Позднякову А.И.
	

	13
	Построить животноводческий комплекс в с. Поводимово
	Щемерову А.В.
	

	14
	Оказать содействие в строительстве Дома культуры в с. Поводимово
	Щемерову А.В.
	

	15
	Оказать содействие в строительстве водопровода  в Пуркаевском, Чиндяновском, Березовском сельских поселениях
	Щемерову А.В.
	Согласно Постановлению Правительства РМ №78 от 30.01.2017 на строительство водопровода в с. Пуркаево выделено 1,4 млн. руб. По Чиндяновскому и Березовскому сельским поселениям проектно-сметная документация готова. Госэкспертиза проведена.

	16
	Оказать содействие в проведении капитального ремонта здания автовокзала в с. Дубенки и благоустройство прилегающей территории
	Щемерову А.В.
	Руководством ОАО Объединение автостанций и автовокзалов запланировано проведение капитального ремонта на 2017 год

	17
	Оказать содействие в строительстве плоскостного спортивного сооружения в с. Красино (мини футбольное поле, волейбольная площадка)
	Раимову Р.Р.
	

	18
	Оказать содействие в строительстве ФАПа в с. Морга
	Раимову Р.Р.
	

	19
	Оказать содействие в  проведении капитального ремонта Чеберчинской школы с целью дальнейшего ее использования в качестве кустового образовательного  учреждения
	Раимову Р.Р.
	

	20
	Посодействовать в приобретении детской площадки для детского сада «Колосок» пос. Свиносовхоз
	Акайкину А.П.


	

	21
	Оказать содействие в вопросе финансирования строительства ФАП в с. Кочкурово
	Акайкину А.П.
	

	22
	Содействовать в проведении капитального ремонта автомобильной дороги от с. Ломаты до с. Неклюдово
	Акайкину А.П.
	


