АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018 г.                                                                                                   № 38

с. Дубенки

Об  утверждении   комплексного   плана-графика мероприятий,   направленного  на  избавление  от

визуального мусора и создания привлекательного

облика территории  Дубенского  сельского

поселения Дубенского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, администрация Дубенского сельского поселения    Дубенского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Дубенского сельского поселения на 2018-2022 годы согласно Приложению 1.

2. Утвердить состав  комиссии  по инвентаризации (проверке, обследованию) информационно-рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам  благоустройства согласно Приложению 2.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района и в информационном бюллетени Дубенского сельского поселения Дубенского Муниципального района Республики Мордовия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  Дубенского

сельского поселения                                                                          С.И. Биушкин

Приложение №1 к Постановлению

Дубенского сельского поселения

от 08.06.2018 г. №38

План-график мероприятий, направленных на избавление

от визуального мусора и создания привлекательного облика

территории  Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации использующихся информационных конструкций | В течение 2018 года | Администрация Дубенского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Дубенского сельского поселения, нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, включая здания, имеющие статус культурного наследия | До декабря 2018 года | Администрация Дубенского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства Дубенского сельского поселения | Постоянно | Администрация Дубенского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | До декабря 2019 года | Администрация Дубенского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации плана-графика | Администрация Дубенского сельского поселения |

Приложение №2 к Постановлению

Дубенского сельского поселения

от 08.06.2018 г. №38

Состав комиссии по  проведению инвентаризации (проверки и обследованию) вывесок и информационных конструкций

Председатель комиссии – Биушкин С.И. - и.о. главы Дубенского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии – Дорогова Т.П.- заместитель главы администрации Дубенского сельского поселения;

Члены комиссии:

Дергачев Ю.Н. – депутат Совета депутатов Дубенского сельского поселения;

Карасева О.В. - специалист 1 категории администрации Дубенского сельского поселения.