Информационный бюллетень

Чиндяновского сельского поселения

Дубёнского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным

печатным изданием

Чиндяновского сельского

поселения Дубёнского

муниципального района

Республики Мордовия

30.11.2005г.

№   7                                                            27.06.2018г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИНДЯНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27 » июня  2018 г.                                                                  № 10

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027  годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия  р е ш и л а:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия  на 2018- 2027  годы

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чиндяновского сельского поселения                                  Е.Н.Салаева

Утверждена

постановлением   администрации

Чиндяновского сельского поселения

от 27.06.2018 г. № 12

Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027  годы

1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027  годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия: 431776 Республика Мордовия, Дубенский район, с. Чиндяново, ул. Советская, д. 13 |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия: 431776 Республика Мордовия, Дубенский район, с Чиндяново, ул. Советская, д. 13 |
| Цель и задачи программы | Цель: Обеспечение развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни Задачи: - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов мест массового отдыха и рекреации; - развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Чиндяновском сельском поселении. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Чиндяновского о сельского поселения; - создание условий для занятий спортом; - организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Строительство водопровода по с. Чиндяново - Реконструкция ФАП |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2018-2027 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2020 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов составляет 3000000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год- 500000,0 тыс. рублей; 2019 год- 500000,0 тыс. рублей; 2020 год - 1000000,0 тыс. рублей; 2021 год - 1000000,0 тыс. рублей; Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Чиндяновского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Село Чиндяново основано  1614 году. Чиндяновское сельское поселение входит в состав Дубенского  муниципального района.

Численность постоянного населения Чиндяновского сельского поселения на 01.01.2018 года составляет 499 человек.

Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию очень сложно. Механический прирост населения за последние годы изменялся незначительно. В 2016 году миграционный прирост составил 2 человека. Однако за счет того, что в селе наблюдается естественная убыль населения, численность населения села незначительно уменьшается.

В настоящее время в Чиндяновском сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

Мужчин 228, женщин 271.

На территории поселения проживает:

- в трудоспособном возрасте                                         - 204 чел.

- пенсионеров                                                                 - 252 чел.

- детей до 16 лет                                                              - 43 чел.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями уменьшения рождаемости и продолжительности  жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Чиндяновском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период  является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Чиндяновском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Чиндяновского сельского поселения Дубенского района  утвержден решением совета депутатов Чиндяновского сельского поселения от 18 июня 2009 года № 51 , согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании Генерального плана Чиндяновского сельского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением совета депутатов Чиндяновского сельского поселения от 14 октября 2011 года № 125 утверждены правила землепользования и застройки Чиндяновского сельского поселения.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование. Образовательное учреждение Чиндяновского сельского поселения – МБОУ «Чиндяновская ООШ» где обучаются 26 учеников.

Здравоохранение. На территории Чиндяновского сельского поселения работает фельдшерско-акушерский пункт.

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселения работает 3 работника социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 19 человек.

Спортивные и игровые объекты.

- Спортивный зал  Чиндяновской школы;

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры территории поселения представлены сельским клубом, сельской библиотекой.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования –  магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – сельский клуб,   и спортивный зал  ;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения местного значения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное обеспечение населения коммунальными и социальными услугами, жители села Чиндяново на 100,0% обеспечены центральным газопроводом.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения
определялся по результатам оценки вариантов развития на 2027 год. Все
варианты базировались на одной социально - экономической гипотезе,
соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, связанному с
наибольшим масштабом градостроительных преобразований. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ориентирована на компромисс, предусматривающий сохранение
застроенных территорий, при освоении новых территорий, при этом около
100% жилищного строительства на новых территориях составляют
индивидуальные жилые дома. В градостроительном аспекте варианты
соотношения долей нового строительства и долей индивидуального жилья в
общем объеме жилищного строительства.

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер,
степень остроты ее в Республике Мордовия на уровне других
регионов страны. Надежды на решение демографических проблем мерами
по стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря на
принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского
капитала и пр.). В настоящее время в области принимаются активные шаги
по улучшению основных показателей воспроизводства населения,
оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения состояния
здоровья, роста продолжительности жизни. Схемой территориального плани-
рования Республики Мордовия предусматривается необходимость
дальнейшей разработки, и реализации комплекса мер, направленных на
улучшение демографической ситуации в регионе. Необходимо проведение
продуманной федеральной и региональной демографической и
миграционной политики, направленной на преломление общероссийской
тенденции депопуляции населения.

Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет
улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой
демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так и
за счет проведения руководством Республики Мордовия эффективной
миграционной политики.

Миграционная ситуация характеризуется притоком населения.
Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.
Численность населения проживающего в пределах поселения зависит от
времени года. В летний период численность населения поселения
увеличивается за счет приезжих.

Таким образом, общий прирост населения поселения будет выше
темпов его естественного роста.

Для расчета численности населения (демографической ёмкости) в
пределах населенных пунктов:

устанавливается предельная (максимальная) численность
размещаемого в населенном пункте населения, соответствующая
укрупненному показателю;

устанавливаются показатели использования территории, численности плотности   населения   на   территории   каждого   населенного   пункта,

сохраняющего таким образом исторический уклад жизни и ведения

хозяйства населением;

определяется потребность в территории и места размещения
инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры;

исходя из нормируемой расчетной плотности населения в кварталах с
низкой ценностью селитебных территорий (в пределах 14 - 220 чел./га в
зависимости от типа жилой застройки) и размера предполагаемых жилых зон
населенного пункта определяется нормативная численность населения на
дополнительно осваиваемых (застраиваемых) территориях населенного
пункта.

Выявленные пространственные ресурсы территории поселения,
которые могут, а в случае с улучшением социально-экономической ситуации
и должны быть включены в состав населенных пунктов (незастроенные
территории, неудобья, выпаса и сельскохозяйственные угодья) за пределами
существующей границы застройки (административные границы населенных
пунктов на местности не устанавливались) составляют около 2 га. Они
позволят обеспечить расселение населения в расчетном 2027 году
минимальной численностью 8 человека. Полученная численность
населения является минимально возможной исходя из существующего
показателя обеспеченности населения жилой площадью и существующих
показателей размеров жилых зон (при сохранении ведения личных
подсобных хозяйств, появлении индивидуальных жилых домов, дачных
некоммерческих партнерств) - как обязательное условие сохранения облика
существующих населенных пунктов.

Численность населения (демографическая емкость) поселения в
условиях отсутствия инвестиционных и инфраструктурных проектов в
установленных таким образом границах населенного пункта может быть
запланирована в размере 420 человек. Для обеспечения прогнозируемой
динамики роста численности населения поселения, такого резерва
территории более чем достаточно. Однако при благоприятном социально-
экономическом сценарии развития поселения достижение этих показателей
численности населения вполне возможно и ранее, и значительно позднее
расчетного срока действия генерального плана.

Дополнительные территории в установленных границах населенных
пунктов планируются к застройке индивидуальными жилыми домами со
средними размерами земельных участков от 20 соток до 50соток. Получаем
дополнительное количество индивидуальных жилых домов - 3 (с размером
семьи 2,0 - 3,5 человека).

В соответствии с численностью населения устанавливаются и иные
параметры развития населенных пунктов поселения на расчетный период.

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим наибольшее влияние на градообразующую базу в
целом выделяются: обеспеченность основными
ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовые
и инженерно - энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья,
ситуация с доступностью рынков сбыта. В будущем источники территориального развития поселка обусловлены:

-	ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим к
увеличению соответствующих экологически чистых перерабатывающих
производственных объектов;

-	возрастанием жилищного строительства в поселении,

- размещение придорожных сервисных объектов в непосредственном
приближении к региональным автомобильным дорогам и центрам
населенных пунктов;

- системой общественных центров поселения - местных общественно-
деловых центров путем выделения нескольких фрагментов территории под
размещение торговых, деловых, других коммерческих учреждений вдоль
основных планировочных осей и на пересечениях улиц;

-	сохранением жилого фонда (охраняя конституционные права
граждан), новым жилищным строительством на свободных территориях в
основном за счет индивидуальной жилой застройки;

- сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их в
новых границах;

- необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных
территорий в определенном территориально-градостроительном виде,
представляющая собой совокупность ландшафтных объектов, территорий и
зон отдыха.

- Жилищный фонд, вероятно, будет расти незначительными темпами.
Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 35,4 м2. Стратегией
социального и экономического развития Республики Мордовия намечено
довести этот показатель до 38 м2. в 2026 году. К расчетному сроку (2027 год) этот показатель должен составить 40 м2.

Таблица 2. Динамика жилищного фонда

| №№ пп | Период | Жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующий | 17760 |
| 2 | 2020 год | 17940 |
| 3 | 2026 год | 18300 |

- Жилая застройка

- Жилищное строительство является приоритетным направлением
социально-экономической стратегии развития области. Жилая застройка
будет изменяться качественно. При обеспеченности жильем на расчетный
срок 30 кв.м. в пересчете на одного жителя должно возрасти качество
планировочных решений. Оно будет иным. Будут соответствовать
нормативным показателям обеспеченность водой и энергоносителями. В
результате мировых тенденций и изменений в качественном составе в
жилищном фонде будут жить достаточно мобильные семьи с относительно
высокой долей членов в трудоспособном возрасте и значительным числом
близлежащих центров обслуживания населения и мест приложения труда,
расположенных на этой и сопредельных территориях.

- Прирост жилищного фонда поселения должен произойти за счет
большей части вновь осваиваемых территорий. Он будет состоять в
основном из одноквартирного жилья (индивидуальных домов).

- В целях увеличения темпов жилищного строительства государством
предлагается активное привлечение средств областного и федерального
бюджетов, активное участие в реализации федеральной и региональной
программ «Жилище», обеспечение жильем отдельных категорий граждан
(ветеранов войн и т.п.), внедрение ипотечного кредитования.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Постановление  Республики  Мордовия от 8 августа 2016 года № 409 «Об утверждении  региональных нормативов градостроительного  проектирования Республики Мордовия»;

5.  Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года";

6. Генеральный план Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района  утвержденный решением сессии совета депутатов Чиндяновского сельского поселения от 18 июня 2009 года № 51.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка  программы комплексного развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения на 2018-2027 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  Чиндяновского сельского поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни ;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2018-2027 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения:

- Строительство водопроводных сетей и арт.скважинв в с.Чиндяново.

- Реконструкция ФАП.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации,  бюджета  Чиндяновского сельского поселения.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов составляет 3000000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год-     500000,0 тыс. рублей;

2019 год-     500000,0 тыс. рублей;

2020 год -    1000000,0  тыс. рублей;

2021 год -    1000000,0  тыс. рублей;

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| Таблица 3. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района на 2018-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: развитие социальной инфраструктуры за счет капитального ремонта ремонта данного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | ССс. Строительстводорог с. Чиндяново по улице Кооперативная,. Строительство водопровода по с. Чиндяново |  | 2018 | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  |  |  |  | Чиндяновское сельское поселение |
|  |  |  | 2019 | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 100000,0 |  | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  | Строительство водопровода по с. Чиндяново |  |  |
|  |  |  | Всего | 2500000,0 |  | 2500000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: улучшение условий проживаний населения за счет реконструкции и ремонта объекта здравохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | реконструкция объекта |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | реконструкция ФАП | Чиндяновское сельское поселение |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 500000,0 | 500000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 500000,0 | 500000,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального  района к 2027 году - 550 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и  снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Чиндяновского сельского поселения:

- к 2027 году уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и газоснабжением составит 100%, в настоящее время водопровод отсутствует.

- параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и  основного назначения дорог и улиц Чиндяновского сельского поселения при реализации мероприятий Программы будут соответствовать нормам.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий,  создания комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и общественной инфраструктуры.

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Чиндяновского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Мордовия и муниципальных программ Дубенского муниципального района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Чиндяновского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИНДЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «27» июня  2018 г.                                                                                    № 11

# с. Чиндяново

Об утверждении «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия, Уставом Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2027 годы, согласно приложения.

2. Администрации Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия обеспечить реализацию Программы в пределах своих полномочий.

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чиндяновского сельского поселения                                 Е.Н.Салаева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чиндяновского сельского поселения

от «27» июня 2018 г. № 11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 
    комплексного развития транспортной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия

на 2018 - 2027 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2027 годы

| Наименование Программы | - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" # - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия, - Устав Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Муниципальный заказчик -координатор Программы | - администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Контроль реализации программы | Контроль реализации Программы осуществляет администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи Программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. В пределах полномочий сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Увеличение доли улично-дорожной сети с твердым покрытием до 20%; - Увеличения парковочного пространства; - Установка дорожных знаков; - Увеличение количества нанесенной разметки; - Поддержание безаварийной обстановки на дорогах; - Внедрение интеллектуальных транспортных систем. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; ж) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; з) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 953700 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; - средства бюджета Республики Мордовия – 0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального района – 734350 тыс. рублей; - средства бюджета сельского поселения – 219350 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 2028 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельского поселения.

Чиндяновское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

Дубенский  район Республики Мордовия расположен в восточной части Республики образован 16 июля 1928 года. Район граничит с Чамзинским районом, а также Большеберезниковским, Атяшевским и Ардатовским районами Республики Мордовия, а также с Ульяновской областью.

Чиндяновское сельское поселение расположено в северо-восточной части Дубенского муниципального района. Расстояние от поселения до райцентра с.Дубенки составляет 12 км, до города  Саранск  составляет 100 км. Чиндяновское сельское поселение с севера граничит с землями Атяшевского района, с северо-востока граничит с Ульяновской областью, с юго-востока - с Моргинским,  с юго-запада – Ардатовским и с запада - Поводимовским сельскими поселениями Дубенского района.

Общая площадь территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района составляет  5527 га.

Характеристика землепользования Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района по состоянию на 01.01.2018г.

| Общая площадь земель поселения |  | га | 5527 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  | *** | 1803 |
| в т.ч. | сельскохозяйственные угодья | *** | 1774 |
|  | пашня | *** | 1430 |
|  | залежь | *** | 29 |
|  | кормовые угодья | *** | 336 |
| Площадь земель населенных пунктов |  | *** | 406 |
| Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения |  | *** | 1832 |

1.2.  Сельское население Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района.Численность сельского населения Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года составила 499 человека, в том числе трудоспособного населения   204     человека. Характеристика численности, занятости населения Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 г.

| № п/п | Наименование сельского поселения в составе Муниципального района | Численность сельского населения Чиндяновского сельского поселения (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного Чиндяновского сельского населения муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории сельского поселения |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном и промышленном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Чиндяновское сельское поселение | 499 | 16 | 31 | 80 | 130 | 165 | 204 | 127 | 14 | 35 | 116 | 117 | 99 | 15 | 12 | 1 |

Демографическая ситуация

Общая  численность  населения на 01.01.2018 года  составила 499 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 204 человек (46 % от общей  численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2018 г.

| Наименование поселения | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 16 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Чиндяново | 499 | 16 | 27 | 204 | 252 |

Демографическая ситуация за 2017 год  ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами,  число родившихся  составило 2 человека, число умерших 18 человек. Баланс  населения  также не  улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших на территорию поселения.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  увеличилась безработица, снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечнососудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

-  возраст населения;

- наличие собственного жилья.

1.3. Характеристики дорожной сети.

1.3.1 Автомобильные дороги.

Чиндяновское сельское поселение является муниципальным образованием Республики Мордовия и входит в состав Дубенского муниципального района.

С. Чиндяново  - административный центр сельского поселения, центр местной хозяйственной активности. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным  видом транспорта.

Общая протяженность дорог местного значения – 8,2 км.

Сооружения речного и воздушного сообщения в Чиндяновском сельском поселении отсутствуют.

В настоящее время внешняя связь Чиндяновского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории  сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения

на 01.01.2018г.

| № п/п | Наименование улицы | Протяжённость улицы (м) | Категория дорог, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III | IV | V |
|  | С.Чиндяново |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гагарина | 800 |  |  | 800 |
| 2 | ул. Ленинская | 1300 |  |  | 1300 |
| 3 | ул. Советская | 1800 |  |  | 1800 |
| 4 | ул. Молодежная | 445 |  |  | 445 |
| 5 | ул. Набережная | 800 |  |  | 800 |
| 6 | ул. Пролетарская | 700 |  |  | 700 |
| 7 | Ул.Кооперативная | 2000 |  |  | 2000 |
| 8 | Ул. Лесная | 350 |  |  | 350 |
|  | Итого:8 улиц | 8,2 |  |  | 8,2 |

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: ул. Кооперативная, ул. Советская, промышленное шоссе. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и/или транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по сельским дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта увеличивается с каждым годом.

Учитывая что на территории поселения один хозяйствующий субъект, организация работ по совершенствованию улично-дорожной сети  сельского поселения является приоритетной.

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

значительная протяженность грунтовых дорог;

отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

недостаточная протяженность дорог с твердым покрытием;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

Уровень автомобилизации  сельского поселения  достаточно высокий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми и грузовыми автомобилями, мототехникой и сельскохозяйственной техникой (тракторами). Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на придомовых территориях ( в гаражах).

Реализация мероприятий позволит создать на территории сельского поселения маршрутную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района. На территории сельского поселения грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта. Помимо коммерческих перевозок осуществляются перевозки предприятиями района.

1.3.2. Водный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом на территории  сельского поселения не осуществляются.

1.3.3. Воздушный транспорт

На территории  сельского поселения ВПП (взлетно-посадочные полосы) и ВП (вертолетные площадки) отсутствуют.

1.3.4. Железнодорожный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом на территории сельского поселения не осуществляются.

Железная дорога, которая представлена  станцией п.Чамзинка и п. Атяшево  — узловая железнодорожная станция Горьковской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги находятся от с. Чиндяново на расстоянии 50 км.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Чиндяновского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.2. Основными задачами Программы являются модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2018 – 2027 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

3.1. Общие положения

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-	состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  Чиндяновского сельского поселения, а также внебюджетные источники.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

Обеспечение безопасности дорожного движения.

Реализация Программы осуществляется администрацией Чиндяновского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а также внебюджетные источники.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития  Чиндяновского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация  и Совет депутатов Чиндяновского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

3.3. Оценка эффективности реализации Программы.

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объемы и источники финансирования Программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены постановлением Администрации Чиндяновского сельского поселения. Реализация Муниципальной программы обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации (в части согласованных проектов федерального значения), республиканского бюджета Республики Мордовия (в части согласованных проектов республиканского значения), бюджета муниципального района,  бюджета сельского поселения (местный бюджет) и привлекаемых внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальной программы, относятся взносы участников реализации муниципальной программы, включая собственные средства предприятий и организаций государственного и негосударственного сектора экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в реализации муниципальной программы; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации муниципальной программы (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит в период 2018-2027 гг.  – 953,7 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет  - 0 тыс. руб.

республиканский бюджет Республики Мордовия – 0 тыс. руб.

бюджет муниципального района – 734350 тыс. руб.

местный бюджет – 219350  тыс. руб.

Распределение финансовых средств по годам реализации муниципальной программы:

2018 год – 121,8тыс. руб.

2019 год – 113,0 тыс. руб.

2020 год – 118,9тыс. руб.

2021 год – 120,0тыс. руб.

2022 год – 120,0тыс. руб.

2023 год –  120,0тыс. руб.

2024 год –  120,0тыс. руб.

2025 год –  120,0тыс. руб.

2026 год –   120,0тыс. руб.

2027 год –   120,0тыс. руб.

Предложения по финансированию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании подразделов бюджетов на очередной год и плановый период.

При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по муниципальной программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.

Объемы финансирования приведены в приложении 2 к Программе.

5. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня развития транспортной инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

- увеличение доли улично-дорожной сети с твердым покрытием до 15%;

- обеспеченность  населения сельского поселения  доступными    и качественными  круглогодичными  услугами транспорта до 100%;

- снижение доли протяженности дорог, не отвечающих требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог до 5 %;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог до 0%.

6. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Чиндяновского сельского поселения.

Администрация Чиндяновского сельского поселения -  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать Программе инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей приведенной в приложении 3 к Программе. Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2. Верификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

7. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов.

Основными транспортными артериями в сельском поселении являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенном пункте на сегодняшний день проходят по  сельским дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта средняя. Количество и протяженность внутрирайонных, межрайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях пере движения. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

8. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры;

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К  Программе комплексного

развития транспортной инфраструктуры

Чиндяновского сельского поселения

Дубенского  муниципального

района Республики Мордовия

на 2018 - 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального  района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание дорог | 2018г | Уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. | Администрация Чиндяновского сельского поселения |
| 2 | Ямочный ремонт дорог | 2019г | Уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. | Администрация Чиндяновского сельского поселения |
| 3 | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети, нанесение горизонтальной разметки | 2020г | Уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. | Администрация Чиндяновского сельского поселения |
| 4 | Строительство дорог, реконструкция и капитальный ремонт | 2021г | Уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. | Администрация Дубенского муниципального района |
| 5 | Изготовление ПСД | 2022г | Источники и объем финансирования подлежат уточнению | Администрация Чиндяновского сельского поселения |
| 6 | Содержание дорог, ямочный ремонт дорог, Установка дорожных знаков Источники и объем финансирования подлежат уточнению улично-дорожной сети, нанесение горизонтальной разметки, строительство дорог, реконструкция и капитальный ремонт, изготовление ПСД | 2023-2027гг | Источники и объем финансирования подлежат уточнению | Администрация Чиндяновского сельского поселения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе комплексного

развития транспортной инфраструктуры

Чиндяновского сельского поселения

Дубенского  муниципального

района Республики Мордовия

на 2018 - 2027 годы

Целевые показатели и индикаторы

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. из. | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  |
| 1 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | км | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | Доля протяженности дорог, не отвечающих требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог | % | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 31,5 |
| 3 | Обеспеченность населения сельского поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе комплексного

развития транспортной инфраструктуры

Чиндяновского сельского поселения

Дубенского  муниципального

района Республики Мордовия

на 2018 - 2027 годы

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализа-ции | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окон-чание |  |  | на весь период 2018-2027 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Строительство, реконструкция | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2027 | 361800,0 | км | 361800,0 | 24700,0 | 24800,0 | 27900,0 | 32200,0 | 32200,0 | 37200,0 | 37200,0 | 38200,0 | 39200,0 | 40200,0 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2018 | 2027 |  |  | 15000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 3 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2027 |  | км | 13000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 389800,0 | 27500,0 | 27600,0 | 30700,0 | 35000,0 | 35000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 41000,0 | 42000,0 | 43000,0 |

Информационный бюллетень Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия   № 7 от 27.06.2018 года.

Учредитель: Совет депутатов Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

Тираж : 5 экз.