Информационный бюллетень

Дубенского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным изданием

Дубенского муниципального района

Республики Мордовия

18.10.2019 г.                                                                                                             № 42 (263)

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2019                                                                                                    №631

с. Дубенки

О внесении изменений  в постановление администрации Дубенского муниципального района  от 16 декабря 2015 года    № 725 «Об утверждении Муниципальной программы Дубенского муниципального района Республики Мордовия «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия  на  2016-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Дубенского муниципального района Республики Мордовия,  администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Внести в Постановление  администрации Дубенского муниципального района  от 16 декабря 2015 года № 725 «Об утверждении Муниципальной программы Дубенского муниципального района Республики Мордовия «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия  на  2016-2020 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

- наименование программы « Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия  на  2016-2020 годы» заменить текстом «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия»;

-  в паспорте Программы цифры «2018-2020» заменить цифрами  «2020-2022»;

-  позицию «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: «Срок реализации Программы – 2020-2022 годы»

-  в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «2016-2020» заменить цифрами  «2020-2022»; цифры «97,5» заменить цифрами  «97,9»;

-  в позиции «Ожидаемые  результаты реализации Программы» цифры «2018» заменить цифрами  «2020»;   цифры «2021» заменить цифрами  «2022»;

- раздел 2  «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» изложить в следующей редакции:

«Дубенский район расположен  в восточной части Мордовии. Занимает площадь  896 км2  (3,4% территории республики). Это один из самых маленьких и компактных районов Республики Мордовия. В состав муниципального образования  Дубенский  муниципальный район  входит 15 сельских поселений и 29 населенных пунктов. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года составляет  11 362  человека.

Состояние жилищно-коммунального сектора Дубенского муниципального района  характеризуется следующими показателями:

- общая площадь жилищного фонда – 497,4 тыс. м.2, в т.ч. площадь многоквартирных домов  –   36,22 тыс. м2 (8,4 %); всего 166 МКД, в том числе 140 домов блокированной застройки (средний износ жилого фонда составляет более 41%);

На территории Дубенского муниципального района всего:

- 729,021 км электрических сетей (из них 702,0 км собственность ОАО «МРСК Волги- Мордовэнерго»; 20,673 км  обслуживают ООО «Системы жизнеобеспечения»;

- 418,669 км газовых сетей (из них 251,514 км собственность ОАО «Мордовгаз»; 163,096 км государственные);

- 97.206 км  сетей холодного водоснабжения  (таблица 1)                                                                                                            - 4,184 км канализационных сетей (из них 4,184 км в собственности частных лиц (таблица 2).

В настоящее время в Дубенском районе жилищно-коммунальные услуги населению района осуществляет  предприятие жилищно-коммунального хозяйства  ООО  «РП».

Таблица 1

# Характеристика
технического состояния водопроводных сетей в  Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия

| Наименование муниципальных образований | Протяженность водопроводных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего, км | из них нуждающихся в замене |  |
|  |  | всего | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ардатовское сельское поселение | 10,87 | 0 | 0 |
| Березовское сельское поселение | 8,423 | 6,4 | 80,0 |
| Дубенское сельское поселение | 25,93 | 4,6 | 17,7 |
| Кабаевское сельское поселение | 7,2 | 0 | 0 |
| Красинское сельское поселение | 4,6 | 0 | 0 |
| Кочкуровское сельское поселение | 2,5 | 1,55 | 62,0 |
| Ломатское сельское поселение | 6,0 | 5,4 | 90,0 |
| Николаевское сельское поселение | 4,9 | 0 | 0 |
| Петровское сельское поселение | 5,86 | 0 | 0 |
| Поводимовское сельское поселение | 17,5 | 3,4 | 19,4 |
| Чиндяново | 1,066 |  |  |
| Пуркаево | 2,357 |  |  |
| Всего: | 97,206 | 21,35 | 26,91 |

-  раздел 3 «Основные цели и задачи Программы» цифры «2019-2021» заменить цифрами  «2020-2022»;

-  раздел 5  «Сроки реализации Программы»  изложить в новой редакции:  «Программные мероприятия намечается реализовать в период с 2020 по 2022 год. Для реализации Программы предусматривается:

разработка единых муниципальных баз информационных ресурсов;

заключение концессионных соглашений»

-  раздел 8  «Перечень целевых индикаторов Программы» в таблице 3   добавить столбцы со значением  «2022 год»

# Целевые индикаторы и показатели Программы

| N п/п | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах водоснабжения, водоотведения к уровню 2019 г., в том числе: |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | 96 | 91 | 85 |
| 2 | Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2019 г., в том числе: |  |  |  |
|  | системы централизованного водоснабжения | 95 | 90 | 85 |
|  | системы водоотведения | 95 | 90 | 85 |
| 3 | Износ коммунальной инфраструктуры, % | 52 | 50 | 45 |

Раздел 9.  Ресурсное обеспечение Программы  изложить в следующей редакции:

Финансирование  Программы осуществляется с  2020 года за счет средств федерального бюджета, республиканского и местного бюджетов.   Прогнозируемый объем финансирования Программы на 2020 - 2022 годы составит 97,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства:

федерального бюджета - 0,0 млн. рублей;

республиканского бюджета Республики Мордовия - 96,8 млн. рублей;

местного бюджета - 1,1

млн. рублей (прогнозный показатель).

Объемы финансирования по годам приведены в приложении 1.

Основным направлением финансирования Программы являются:

- реконструкция и модернизация сетей, оборудования и объектов водоснабжения и водоотведения;

- строительство очистных сооружений.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период.

Организационные мероприятия в рамках Программы предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов. Основная часть программных мероприятий должна быть реализована на  муниципальном уровне при методическом и техническом содействии на республиканском уровне.

- В разделе 11. «Методика оценки эффективности Программы» цифры «2021» заменить цифрами  «2022».

- Приложение №1 Предельные (прогнозные) объемы
финансирования по Программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к муниципальной  программе

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального хозяйства

Дубенского муниципального  района

Республики Мордовия

Предельные (прогнозные) объемы
финансирования муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального  района Республики Мордовия»

по основным направлениям и источникам финансирования

| Источники финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 48,247 | 48,15 | 1,5 | 97,9 |
| Средства, поступившие из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства республиканского бюджета Республики Мордовия | 47,8 | 47,7 | 1,3 | 96,8 |
| Средства местного бюджета | 0,447 | 0,45 | 0,2 | 1,097 |

-  Приложении №2 Объем финансирования мероприятий по Программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к муниципальной  программе

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального хозяйства

Дубенского муниципального  района

Республики Мордовия»

# Объем
финансирования мероприятий муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального  района Республики Мордовия»

| N п/п | Наименование программных мероприятий | всего, в том числе: | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета Республики Мордовия | средства местного бюджетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
|  | регистрация права собственности линии водоснабжения (изготовление технической и кадастровой документации) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | Строительство очистных сооружений канализации в с. Дубенки | 48,1 | 0,0 | 47,8 | 0,3 |
|  | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВа, трансформатор силовой TON160/10 с.Поводимово ГСОУ «Поводимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | 0,047 | 0,0 | 0,0 | 0,047 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений канализации в с. Дубенки | 48,0 | 0,0 | 47,3 | 0,3 |
|  | Реконструкция водоснабжения жилой застройки в с. Ломаты | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
|  | Ремонтные работы электрической линии ВЛ-10 вК с ТП на территории детского сада в с.Дубенки | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | Ремонтные работы электрических сетей по ул.С.Бурнаева в с.Дубенки | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
|  | регистрация права собственности линии водоснабжения (изготовление технической и кадастровой документации) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | Реконструкция водоснабжения жилой застройки в с. Ломаты | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 0,1 |

2.  Опубликовать настоящее постановление  в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубенского муниципального района http:\\dubenki.e-mordovia.ru.

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Дубенского муниципального района по строительству, архитектуре и ЖКХ В.П.Паркаева.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава Дубенского

муниципального района                                                                     Плешаков С.Г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального  района Республики Мордовия»

Дубенки 2018 год

- Паспорт Муниципальной  программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского  муниципального района Республики Мордовия».

| Наименование | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации Дубенского муниципального района по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| Соисполнители Программы | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района |
| Участники Программы | сельские поселения Дубенского муниципального района |
| Цели Программы | Целями Программы являются - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Дубенского муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условий проживания; - защита населения и территории Дубенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций |
| Задачи Программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Дубенского муниципального района; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов ЖКХ; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) объем потерь ресурсов в централизованных системах водоснабжения, водоотведения; 2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3) износ коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общая стоимость мероприятий в 2020 - 2022 годы 97,9 млн. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 0,0 млн. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия – 96,5 млн. рублей; местного бюджета – 1,1 млн. рублей; Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2022 г. на 9 % по сравнению с уровнем 2019 года; 2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2022 г. на 15 % по сравнению с уровнем 2019 года; 4) износ коммунальной инфраструктуры к 2022 году составит 45% |

# 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Дубенский район расположен  в восточной части Мордовии. Занимает площадь  896 км2  (3,4% территории республики). Это один из самых маленьких и компактных районов Республики Мордовия. В состав муниципального образования  Дубенский  муниципальный район  входит 16 сельских поселений и 30 населенных пунктов. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года составляет  11 362  человек.

Состояние жилищно-коммунального сектора Дубенского муниципального района  характеризуется следующими показателями:

- общая площадь жилищного фонда – 497,4 тыс. м.2, в т.ч. площадь многоквартирных домов  –   36,22 тыс. м2 (8,4 %); всего 166 МКД, в том числе 140 домов блокированной застройки (средний износ жилого фонда составляет более 41%);

На территории Дубенского муниципального района всего:

- 729,021 км электрических сетей (из них 702,0 км собственность ОАО «МРСК Волги- Мордовэнерго»; 20,673 км  обслуживают ООО «Системы жизнеобеспечения»;

- 418,669 км газовых сетей (из них 251,514 км собственность ОАО «Мордовгаз»; 163,096 км государственные);

- 97.206 км  сетей холодного водоснабжения  (таблица 1)

- 4,184 км канализационных сетей (из них 4,184 км в хозяйственном введении ООО РЭП « Дубенское»  (таблица 2)

В настоящее время в Дубенском районе жилищно-коммунальные услуги населению района осуществляет  предприятие жилищно-коммунального хозяйства  ООО  «РП».

Таблица 1

# Характеристика
технического состояния водопроводных сетей в  Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия

| Наименование муниципальных образований | Протяженность водопроводных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего, км | из них нуждающихся в замене |  |
|  |  | всего | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ардатовское сельское поселение | 10,87 | 0 | 0 |
| Березовское сельское поселение | 8,423 | 6,4 | 80,0 |
| Дубенское сельское поселение | 25,93 | 4,6 | 17,7 |
| Кабаевское сельское поселение | 7,2 | 0 | 0 |
| Красинское сельское поселение | 4,6 | 0 | 0 |
| Кочкуровское сельское поселение | 2,5 | 1,55 | 62,0 |
| Ломатское сельское поселение | 6,0 | 5,4 | 90,0 |
| Николаевское сельское поселение | 4,9 | 0 | 0 |
| Петровское сельское поселение | 5,86 | 0 | 0 |
| Поводимовское сельское поселение | 17,5 | 3,4 | 19,4 |
| Чиндяново | 1,066 |  |  |
| Пуркаево | 2,357 |  |  |
| Всего: | 97,206 | 21,35 | 26,91 |

# Таблица 2

# Характеристика
технического состояния канализационных сетей  в  Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия

| Наименование муниципальных образований | Протяженность канализационных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего, км | из них нуждающихся в замене |  |
|  |  | всего | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дубенское сельское поселение | 4,184 | 2,4 | 57,3 |
| Всего: | 4,184 | 2,4 | 57,3 |

Состояние жилищного фонда, инженерных систем и сооружений, оборудования, машин и механизмов, используемых в процессе производства и поставки жилищно-коммунальных услуг, технологическая отсталость отрасли связаны, в первую очередь, с недостаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства в обновлении и развитии основных фондов.

Планово-предупредительный ремонт инженерных систем и сооружений практически был подменен аварийно-восстановительными работами, а комплексный капитальный ремонт жилищного фонда - проведением выборочного капитального ремонта.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах  электро-, газо-  и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции системы  водоснабжения, водоотведения, объектов захоронения и утилизации твердых бытовых отходов.

Использование комплексного подхода к решению этих задач имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Дубенского муниципального района необходимо добиться:

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечения проведения соответствующих современным требованиям капитальных ремонтов жилых домов, включая требование энергоэффективности;

- достижения финансовой устойчивости организаций коммунальной сферы;

- снижения загрязнения окружающей среды путем системного подхода к решению проблемы.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда

Вторым направлением является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений.

Третьим направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

- недостаточное ресурсное обеспечение программных мероприятий;

- недостатки в реализации исполнителями программных мероприятий;

- изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Программы;

- резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий Программы, могут привести к созданию в рамках Программы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.

Риски, связанные с недостатками в координации действий исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий Программы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.

Недостаточный мониторинг хода реализации Программы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Программы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

# 3. Основные цели и задачи Программы

Программа  модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Дубенского муниципального  района на 2020 - 2022 годы (далее - Программа) предусматривает:

- обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку;

-  повышение качества предоставления коммунальных услуг населению района;

-  создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечение инвестиционных средств  для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- улучшение экологической обстановки района;

- защита населения и территории Дубенского муниципального района  от чрезвычайных ситуаций.

Программа направлена на улучшение качества жизни населения Дубенского района путем обеспечения надежного и устойчивого предоставления потребителям коммунальных услуг надлежащего качества, снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизации этих объектов, привлечения внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

# 4. Прогноз конечных результатов Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Дубенского  района;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, проживающих в районе, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан в Дубенском районе;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество предоставления услуг населению в Дубенском районе;

- создаст экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги населению района, энергетических и материальных ресурсов.

# 5. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия намечается реализовать в период с 2020 по 2022 год. Для реализации Программы предусматривается:

разработка единых муниципальных баз информационных ресурсов;

заключение концессионных соглашений

6. Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя работу по трем направлениям:

-организационные мероприятия;

-технические мероприятия;

-экономические мероприятия;

-технологическое присоединение.

Организационные мероприятия:

-определение схемы организации модернизации коммунальной инфраструктуры;

-разработка единых муниципальных баз информационных ресурсов;

-разработка мероприятий по  заключению концессионных соглашений;

-разработка комплекса необходимых мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры на территории района;

-разработка  комплектов проектной документации;

-оформление прав муниципальной  собственности  на объекты коммунального комплекса (регистрация права собственности в установленном порядке на объекты коммунального комплекса, включая проведение дорогостоящих работ по изготовлению технической и кадастровой документации на каждый объект);

В перечень планируемых технических мероприятий Программы включены:

-строительство  водонапорных башен,  реконструкция водопроводных сетей;

-строительство  очистных сооружений канализации в Дубенском сельском поселении;

При модернизации коммунальной инфраструктуры будут использованы следующие технологические решения:

-традиционные решения;

-инновационные решения с использованием современных технологий.

Экономические мероприятия включают в себя совершенствование нормативно-правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере имущественных отношений.

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования приведены в приложении 2.

7. Правовое регулирование Программы

Правовым обоснованием по разработке  Программы  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия» (далее Программа)  являются:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация Дубенского муниципального района.

Текущее управление Программой осуществляет  заказчик - администрация Дубенского муниципального района, который выполняет следующие функции:

-осуществляет координацию деятельности по реализации Программы в целом;

-проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их достигнутой эффективности;

-обеспечивает ежеквартальную подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

-организует размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления реализацией Программы, информации о ходе реализации Программы.

Ответственным за формирование, реализацию и исполнение основных мероприятий Программы является администрация Дубенского муниципального района.

Предложенная форма организации управления и контроля за ходом выполнения Программы соответствует особенностям реализации ее мероприятий. Содержание системы управления и контроля, осуществляемого государственными заказчиками, способно обеспечить своевременную и полную реализацию мероприятий и проектов Программы.

8. Перечень целевых индикаторов Программы

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, приведены в таблице 3.

# Таблица  3

# Целевые индикаторы и показатели Программы

| N п/п | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах водоснабжения, водоотведения к уровню 2018 г., в том числе: |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | 96 | 91 | 85 |
| 2 | Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2018 г., в том числе: |  |  |  |
|  | системы централизованного водоснабжения | 95 | 90 | 85 |
|  | системы водоотведения | 95 | 90 | 85 |
| 3 | Износ коммунальной инфраструктуры, % | 52 | 50 | 45 |

9.  Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  Программы осуществляется с  2020 года за счет средств федерального бюджета, республиканского и местного бюджетов.   Прогнозируемый объем финансирования Программы на 2020 - 2022 годы составит 97,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства:

федерального бюджета - 0,0 млн. рублей;

республиканского бюджета Республики Мордовия - 96,8 млн. рублей;

местного бюджета - 1,1 млн. рублей (прогнозный показатель).

Объемы финансирования по годам приведены в приложении 1.

Основным направлением финансирования Программы являются:

- реконструкция и модернизация сетей, оборудования и объектов водоснабжения и водоотведения;

- строительство очистных сооружений.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период.

Организационные мероприятия в рамках Программы предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов. Основная часть программных мероприятий должна быть реализована на  муниципальном уровне при методическом и техническом содействии на республиканском уровне.

10.  Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

При реализации настоящей  Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации  Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации  Программы существенными являются следующие риски:

- макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, урезанием бюджетных расходов. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий.

Меры управления рисками реализации   Программы основываются на следующем анализе:

- наибольшее отрицательное влияние на реализацию  Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках   Программы возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий  Программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей   Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий  Программы, а также на основе:

- обеспечения эффективной координации деятельности всех заинтересованных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

-  совершенствования межведомственного взаимодействия.

11. Методика оценки эффективности Программы

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволит обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов

Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Успешная реализация Программы позволит:

-стабилизировать до 2022 года финансовое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса;

снизить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса до 45%

Приложение 1

к муниципальной  программе

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального хозяйства

Дубенского муниципального  района

Республики Мордовия

Предельные (прогнозные) объемы
финансирования муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального  района Республики Мордовия»

по основным направлениям и источникам финансирования

| Источники финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 48,247 | 48,15 | 1,5 | 97,9 |
| Средства, поступившие из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства республиканского бюджета Республики Мордовия | 47,8 | 47,7 | 1,3 | 96,8 |
| Средства местного бюджета | 0,447 | 0,45 | 0,2 | 1,097 |

Приложение 2

к муниципальной  программе

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального хозяйства

Дубенского муниципального  района

Республики Мордовия»

# Объем
финансирования мероприятий муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального  района Республики Мордовия»

| N п/п | Наименование программных мероприятий | всего, в том числе: | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета Республики Мордовия | средства местного бюджетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
|  | регистрация права собственности линии водоснабжения (изготовление технической и кадастровой документации) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | Строительство очистных сооружений канализации в с. Дубенки | 48,1 | 0,0 | 47,8 | 0,3 |
|  | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВа, трансформатор силовой TON160/10 с.Поводимово ГСОУ «Поводимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | 0,047 | 0,0 | 0,0 | 0,047 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений канализации в с. Дубенки | 48,0 | 0,0 | 47,3 | 0,3 |
|  | Реконструкция водоснабжения жилой застройки в с. Ломаты | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
|  | Ремонтные работы электрических сетей по ул.С.Бурнаева в с.Дубенки | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
|  | Ремонтные работы электрической линии ВЛ-10 вК с ТП на территории детского сада в с.Дубенки | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
|  | регистрация права собственности линии водоснабжения (изготовление технической и кадастровой документации) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | Реконструкция водоснабжения жилой застройки в с. Ломаты | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 0,1 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2019                                                                                                                 №633

с.Дубенки

# О внесении изменений в постановление администрации   Дубенского муниципального района  от 26.08.2019 №549 «О Совете при главе Дубенского муниципального района по развитию физической культуры и спорта»

Администрация   Дубенского муниципального района  Республики Мордовия постановляет:

# 1. Внести изменения в постановление администрации   Дубенского муниципального района от 26.08.2019 №549 «О Совете при главе Дубенского муниципального района по развитию физической культуры и спорта»:

1.1. В состав Совета при Главе Дубенского муниципального района по развитию физической культуры и спорта, утвержденный приложением №2 к постановлению, ввести Раимова Рината Рафиковича - депутата Государственного Собрания Республики Мордовия по республиканскому избирательному округу, Атяшевско-Дубёнская региональная группа (по согласованию).

2.Опубликовать  настоящее постановление  в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия  и  разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Дубенского муниципального района http\\ www.dubenki.e-mordovia.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Дубенского

муниципального района                                                                          Плешаков С.Г.

# Лист согласования

к постановлению администрации Дубенского муниципального района от  16.10.2019  №633

| № п/п | Ф И О | Занимаемая должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раимов Р.Р. | Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по республиканскому избирательному округу, Атяшевско-Дубёнская региональная группа |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2019                                                                                                 №634

с. Дубенки

О внесении изменений в постановление администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия от 03.11.2016 г. №716 «Об утверждении Административного регламента администрации Дубенского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  принимая во внимание Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основе протеста прокуратуры Дубенского района от 28.08.2019 года № 7-1-2019/424 администрация Дубенского муниципального района постановляет:

1. Внести в Административный регламент администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации Дубенского муниципального района от 03.11.2016 г. №716, (в редакции постановления администрации от 18 октября 2018 года №605) следующие изменения:

Пункт 17 подраздела 2 Регламента «Сроки предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«17. Срок принятия решения об утверждении (об отклонении) документации по планировке территории составляет 20 рабочих дней со дня регистрации запроса об утверждении документации по планировке территории.

В случае если в выданных по результатам предоставления муниципальной услуги документах допущена опечатка и (или) ошибка, она исправляется по запросу заявителя в срок не более 5 рабочих дней со дня его регистрации, либо по собственной инициативе отдела.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы, начальника финансового управления администрации Дубенского муниципального района Вачаеву Л.М.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Дубенского муниципального района http\\ www.dubenki.e-mordovia.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента официального опубликования.

Глава Дубенского

муниципального района                                                                 Плешаков С.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2019	№ 639

с.Дубенки

Об организации лагерей с дневным пребыванием детей  в период осенних каникул 2019 года в Дубенском муниципальном районе

Во исполнение приказа Министерства образования РМ от 11.10.2019 г. №1180 «Об организации отдыха и их оздоровления в период осенних каникул 2019 года» администрация Дубенского муниципального района постановляет:

1.Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей и продолжительностью смены 8 дней с 28 октября по 04 ноября 2019 г. при следующих общеобразовательных школах:

1)МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа» - 73 учащихся;

2)МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа» - 14 учащихся;

2.Рекомендовать директорам МБОУ «Дубёнская СОШ» Каргину В.М.,  МБОУ «Поводимовская СОШ» Спиридонов Э.А. назначить  начальников и материально-ответственных лиц  лагерей.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Седойкину М.Д. - консультанта отдела образования  управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района.

Глава

Дубенского муниципального района                                           Плешаков С.Г.

Информационный бюллетень Дубенского муниципального района

Республики Мордовия №42 (263) 18.10.2019г.

Учредитель: Совет депутатов Дубенского муниципального района Республики Мордовия

Редакционная коллегия:

Сайгачев А.И. (редактор), Суродеева Г.А., Маркова Е.Г., Малкина Т.И., Пиянзин М.А.

431770,  Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Денисова, 4

Телефоны:  2-30-05;  2-16-78;   2-30-06

Тираж - 50 экз.

Время подписания в печать - 17:00 час.

Номер подписан – 16:30 час.

Бесплатно.