Реализация национальных проектов В Дубенском муниципальном районе

Национальный проект «Образование».

В рамках национального проекта «Образования» федерльного проекта «Демография»  Дубенский муниципальный  район принимает участие в таких проектах, как строительство детского сада на 70 мест в с.Дубенки на ул. С.Бурнаева.

1. «Объект:  «Детский сад на 70 мест» расположенный по адресу: РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Сергея Бурнаева, д.30.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография»  по федеральному проекту «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Проектная документация  на сумму: 67 935,6 тыс. руб. Проект изготовлен  ООО «Проект – 13».

Первоначальная стоимость:  49 114,87 тыс. руб.

Контракт заключен на сумму: 49 114, 87 тыс. руб. с ООО «СтройИнвест и К».

На сегодняшний день освоено 25 535, 739 тыс. руб. в том числе:

1. КС-3 в мае на сумму  – 5 107, 148 тыс. руб.

2. КС-3 в июне  на сумму – 8 171, 436 тыс. руб.

3. КС-3 в июле на сумму -  12 257, 155 тыс. руб.,

их них оплачено подрядчику 13 286,822 тыс. руб. Неоплаченный остаток по выполненным работам составляет – 12 248,917 тыс. руб. Финансовые средства на районный счет поступили, но из-за ареста счетов, до подрядчика их перечислить не имеется возможности.

В электронной очереди в детский сад стоит 40 детей.

2. В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» с целью реализации мероприятий по созданию в образовательных организациях Дубенского муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2019 году будет отремонтирована крыша спортивного зала МБОУ «Кочкуровская СОШ», по завершении торгов начнутся работы. До 1 сентября вся работа будет выполнена (финансирование 506 тыс. руб.).

3.В рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Цифровая образовательная среда» создается «Точка Роста» на базе МБОУ «Поводимовская СОШ». Ее целью является более глубокое изучение таких предметов как «Технология», «Информатика» и «ОБЖ». «Точка Роста» будет доступна для всех школьников и взрослого населения муниципального района.

На данный момент идет ремонт помещения, где будет располагаться «Точка Роста». Всего на финансирование проекта из федерального бюджета выделено более 1 600 000 руб. 1 сентября «Точка Роста» будет готова принять первых учеников.

В рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка» дополнительного образование детей перейдет на персонифицированный учет, пока на уровне программ из муниципального задания. На данный момент подходят к завершению формирование базы, и начинается выдача сертификатов.

На 1 сентября ожидается по образовательным организациям Дубенского муниципального района  80 первоклассников. Общее количество детей на 1 сентября 2019г составит 885учащихся.

4.В рамках реализации  регионального проекта «Спорт-норма жизни» в Дубенском муниципальном  районе   будут установлены:

1.оборудования малая спортивная площадка ГТО (на стадионе Дубенки);

2. комплект хоккейного одностороннего корта (Поводимово);

3.уличный спортивный комплекс с модульным покрытием (Дубенки).

Ведется работа по подготовке площадки для хоккейного корта- выровнена площадка.

5. В рамках федеральной адресной инновационной программы в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» идет строительство нового  жилого корпуса ГБССУЗ «Пуркаевский психоневрологический интернат». Проектная стоимость – 34975 тыс. руб. Освоено 19793 тыс. руб.

Проект изготовлен ООО «Гипростройпроект», директор Александр Михайлович Гущеваров.

Подрядчик:  ООО «СтройИнвест и К».директор Пиянзин Сергей Семенович

Национальный проект «Культура»

По региональному проекту «Культурная среда»:

- Оснащение учреждений культуры современным оборудованием. В 2019г. выделено на приобретение 300 тысяч для Кабаевского сельского клуба и 700 тысяч для Дубенского РДК. Соглашение подписано. Полностью поступило оборудование для Кабаевского сельского клуба на сумму 303030 руб. (с учетом софинансирования) – мониторы, компьютерное оборудование для библиотеки, оборудование для изостудии (столы, шкафы, мольберты, краски, демонстрационный материал). Денежные средства полностью освоены и профинансированы.

В полном объеме поступило оборудование  в Дубенский РДК для гончарной мастерской на  сумму 707070 руб. (муфельная печь, 5 гончарных кругов, стеллажи, инструменты для работы глазурь ). Не профинансировано. Лимиты и финансы поступили в район,  исполнение договора до 30 августа.

Оснащение ДШИ музыкальными инструментами.  Проведен детальный и  полный анализ музыкального оборудования. Сформирован список необходимого оборудования. Субсидия по дорожной карте будет в 2020г.

2.  Строительство Поводимовского сельского клуба. Полный пакет заявочной документации (ПСД, экспертизы, заявка, презентация, технико-экономическое обоснование) передан в Минкульт РМ и РФ. Субсидия по дорожной карте будет в 2020г.

3. Создание модельных библиотек. 8 июля второй раз подали документы на конкурс. Подведение итого не было. Имеется  полный пакет документации : дизайнерский проект, локальная смета на ремонт крыши и текущий ремонт помещений на центральную библиотеку и на центральную детскую библиотеку.

По региональному проекту «Творческие люди»

Запланировано :

-повышение квалификации 8 чел.  (в соответствии с графиком обучения)

- провели2 творческих фестиваля в рамках нацпроекта:, «ПластилиНовая ворона», «Земли моей талантливые люди»; идет подготовка для проведения молодежного фестиваля «Поколение NEXT».

- ведется работа по волонтерскому движению в культуре. Есть волонтерский отряд  «Импульс» в Дубенском РДК для привлечения его на крупных мероприятиях и по работе с памятниками культуры.

По региональному проекту «Цифровая культура»

- Создан официальный сайт Дубенского РДК. Ведется работа по созданию сайта Дубенской районной библиотеки и по наполняемости сайтов РДК и ДШИ.

- запланированы на 3 квартал онлайн-трансляции крупных мероприятий.

- ведется работа по размещению публикаций  в единой информационной системе РФ (АИС ЕИПСК)

Национальный проект «Цифровая экономика».

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» планируется по предварительным данным до 2021 году подключить к высокоскоростному интернету 31 социально-значимых объекта Дубенского муниципального района (скорость интернета будет соответствовать требованиям современной экономики- до 50 мбит. в секунду). Данные мероприятия также позволят и домовлодениям подключиться к оптоволокну.

На данный момент идет этап согласования количества социально-значимых объектов для подключения к высокоскоростному интернету. Финансирование планируется полностью из федерального бюджета.

СПРАВОЧНО.

В рамках  программы «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Мордовия» , который включен в национальный проект «Жилье и городская среда»  на территории с.Дубенки по ул. Бровцева в 2019 г. благоустроены дворовые территории домов №13 и №19.

Первоначальная стоимость контракта – 505,3 тыс. руб. Сметы изготовлены ООО «Проектировщик».

Контракт заключен 29.04.2019 г. на сумму – 505,3 тыс. руб. с АО «Мордовавтодор».

Работы выполнены на 446,330 тыс. руб.

В 2017 г. в рамках той же программы на 2 дворовые территории выделялось 880,00 тыс. руб., в  2018 г. – 660,293 тыс. руб.

В рамках  программы «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Мордовия» , который включен в национальный проект «Жилье и городская среда»  на территории с.Поводимово  реализован проект ««Благоустройство площадки для проведения праздничных мероприятий» сметной стоимостью 1300,00 тыс. руб.

Первоначальная стоимость – 1300,00 тыс.руб.  Сметы изготовлены ООО «Проектировщик».

Контракт заключен 10.05.2019 г. на  1300,00 тыс. руб. с ООО «СМП Дубенское».

Работы выполнены.  Подписан акт приемки работ 25.07.2019 года. Документы отправлены в минжкх для финансирования.

Ведомственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года».

Проведены аукционы на строительство водопроводов:

пос.Березовка на сумму  300,00 тыс. руб., протяженность 0,323 км. Контракт заключен с ООО «СМП Дубенское». Работы выполнены, документы на финансирование в минсельхоз представлены.

С.Пуркаево контракт на сумму 322,00 тыс. руб., и допработы на 78,00 тыс. руб., протяженность 0,411 км. Контракт заключен с ООО «СМП Дубенское». Все работы выполнены, документы представлены в минсельхоз, на финансирование.

С.Чиндяново, контракт на сумму 500,00 тыс., протяженность 0,5 км. Контракт заключен с ООО «СМП Дубенское». Работы выполнены, документы на финансировании в минсельхозе.

Сертификаты на строительство домов выдано 2 специалистам. Выделено 2 965,896 тыс. руб. (на 1482,948 тыс. руб. на каждую семью).