Приложение 1

к Муниципальной программе

Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района

«Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского поселения

Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района

«Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района на 2020-2025 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской территории | Администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района | 2021 год | 2025 год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территории | снижение привлекательности проживания на сельской территории | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территории 1 единица |
| 2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения | Администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района | 2020 год | 2021 год | ввод в действие незавершенного строительством локального водопровода в Чиндяновском сельском поселении | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в Чиндяновском сельском поселении Дубенского муниципального района | 8,01 км локального водопровода в сельской местности. |