Информационный бюллетень

Чиндяновского сельского поселения

Дубёнского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным

печатным изданием

Чиндяновского сельского

поселения Дубёнского

муниципального района

Республики Мордовия

30.11.2005 г.

№ 31                                                      02.12.2019г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧИНДЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Чиндяново

02.12.2019г.                                                                                             № 26

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное  развитие сельской территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 гг.»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31 мая 2019 года №696 «Об утверждении  Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»», с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 5 сентября 2019 года № 370 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия "Комплексное развитие сельских территорий»», руководствуясь   Уставом Чиндяновского сельского поселения, администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия,               п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное  развитие сельской территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 гг.»  (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чиндяновского сельского поселения http:\\dubenki.e-mordovia.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Глава Чиндяновского сельского поселения

Дубенского муниципального района РМ:                                      Салаева Е.Н.

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное  развитие сельской территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 гг.»

Чиндяново 2019

Паспорт
программы "Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 гг "

| Наименование программы | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 гг." (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники программы | Чиндяновское сельское поселение Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения» |
| Цели программы | Создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Чиндяновского сельского поселения |
| Задачи программы | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инженерной инфраструктуры на сельской территории; - благоустройства сельской территории; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | ввод в действие 8,01 км локальных водопроводов; реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территории; |
| Сроки реализации программы | 2020 - 2025 г. |
| Объем финансового обеспечения программы | общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составит: 9000,00 тыс. руб., в том числе: за счет всех источников финансирования –9000,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 8700,0 тыс. рублей, 2021 год – 300,00 тыс. рублей, 2022 год – 2023 год – 2024 год – 2025 год – в том числе: за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 8823,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 8613,0 тыс. рублей, 2021 год – 210,0 тыс. рублей, 2022 год – 2023 год – 2024 год – 2025 год – за счет средств местных бюджетов – 87,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 87,0 тыс. рублей, 2021 год – 2022 год – 2023 год – 2024 год – 2025 год – внебюджетные источники – 90,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 2021 год – 90,0 тыс. рублей, 2022 год – 2023 год – 2024 год – 2025 год – Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения» составляет 9000,0 тыс. рублей; Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | повышение уровня инженерного обустройства с. Чиндяново: водой – с 0 (2018 г.) до 100 процентов; повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации: - 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий; |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района до 2025 года

Развитие Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к комплексному развитию сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года», требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в республике, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности.

Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы комплексного развития территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово увеличивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности муниципального аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в Чиндяновском сельском поселении Дубенского муниципального района, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии района являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате в поселении сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение территории, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Республики Мордовия было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях перехода от  программно-целевого метода к проектному подходу решения имеющихся на сельских территориях экономических, социальных и экологических задач посредством широкого спектра финансовых инструментов, основными из которых будут выступать концессионные соглашения, контракты жизненного цикла, инструменты по защите и поощрение капиталовложений.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельской территории в ходе реализации Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 373 (далее - Программы), которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельской территории, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

В результате реализации программных мероприятий по сравнению с 2006 годом значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда:  началось строительство водопроводных сетей по с. Чиндяново в 2018-19 гг. общей протяженностью 1,0 км.

Целесообразность использования проектного подхода при реализации Государственной программы, устанавливающей социально-экономические показатели для сельских территорий, обуславливается:

отличительными особенностями территорий и необходимостью выработки отдельных инструментов для решений задач, взаимоувязанных с приоритетами социально-экономического развития Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни населения;

необходимостью повышения инициативности местного населения и предпринимательского сообщества для участия в формулировании четких целей развития и обеспечения контроля за их достижением;

высоким уровнем затратности накопившихся проблем села, делающим невозможным их решение только за счёт средств государственной поддержки без софинансирования со стороны местного населения и предпринимателей.

- Общие сведения о социально-экономическом развитии территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района

На сельской территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского района района  располагается  1 сельское поселение.

Общая площадь сельской территории Чиндяновского сельского поселения составляет 207,9 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения  1803 га.

Характеристика землепользования на территории Чиндяновского сельского поселения приведена в таблице 1.

# Таблица 1

# Характеристика землепользования на территории

Чиндяновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Чиндяновского сельского поселения | га | 2079,0 |  |
| 1.1 | - леса | га | 769,2 |  |
| 1.2 | - водоемы | га | 4,2 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 254 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 3,7 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 1803 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 1672 |  |
|  |  | % | 91 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. |  |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га |  |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 1 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 50 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 15 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 7100 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 170 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 87,5 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 14000 |  |

# 1.2.  Сельское население Чиндяновского сельского поселения

Численность населения Чиндяновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 года составила 386 человека, в том числе трудоспособного населения – 197 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными:

- сельскохозяйственное производство - 25 человек

- организации бюджетной сферы – 43 человек

- организации несельскохозяйственной сферы - 84 человека

- личное подсобное хозяйство - 85 человек

- работает за пределами сельской территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района – 39 человек

- безработных- нет

Дефицит кадров в сфере АПК Чиндяновского сельского поселения составляет -0 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 0 человек.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Чиндяновского сельского поселения  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Чиндяновского сельского поселения осуществляют производственную деятельность 1 сельскохозяйственная организация, крестьянско – фермерское хозяйство Саушкиной Н.А и 98 личных подсобных хозяйств.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Чиндяновского сельского поселения на 01.01.2013 года составляет 15514 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 117 кв.м ( 0,75 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 15400 кв.м ( 99,25%).

Обеспеченность жильем в 2019 году  составила 27,3 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 0 %, сетевым газоснабжением – 99,5 %.

По состоянию на 01.01.2019 г. в Чиндяновском  сельском  поселении функционируют:

- 1  основная общеобразовательная  школа на   320 ученических мест;

- 1 фельдшерско-акушерский пункт;

- 1 учреждение культурно-досугового типа на 300 мест;

- 1 плоскостное спортивное сооружение общей площадью 120 кв.м.

# 1.3  Газоснабжение

На 01.01.2019 года в Чиндяновском сельском поселении к системе сетевого газоснабжения подключены  176 жилых  домов (99,5%).

1.4  Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2019 года распределительная система водоснабжения Чиндяновского сельского поселения включает в себя 1,0 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения Чиндяновского сельского поселения не обеспечивает в потребности населения и производственной сферы в воде. Строительство водопровода начато в 2018 году в рамках программы "Устойчивое развитие территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". за 2018-2019 гг. проложено1,0 км линии водопроводных сетей, освонено 1000,0 тыс руб.

Жилищный  фонд  Чиндяновского сельского поселения не подключен к водопроводным сетям. 100 % сельского населения Чиндяновского сельского поселения получают воду из колодцев.

В период 2020-2021 годов в рамках данной Программы запланировано осуществить строительство и ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 7,010 км в Чиндяновском сельском  поселении

# 1.5 Прочие системы коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2019 года централизованные системы теплоснабжения в Чиндяновском  сельском  поселении  отсутствуют.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован"РЕМОНДИС"

Вывоз ТБО на утилизацию производится на санкционированную свалку.

Для сбора  бытовых и производственных отходов на территории Чиндяновского сельского поселения  имеется 10 контейнеров, которые необходимо разместить  на специальных площадках. Обустройство и размещение 10 контейнерных площадок запланировано в разработке общественно-значимого проекте по благоустройству территории, который входит в подпрограмму данной Программы.

Глава 2. Прогноз комплексного развития сельских территорий Дубенского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года.

Комплексное развитие сельской территории является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Дубенского муниципального района в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной  программы, включая средства населения и организаций.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации, способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

осуществить строительство и ввод в действие локального   водопровода протяженностью 8,01 км в Чиндяновском сельском  поселении;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территории Чиндяновского сельского поселения.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации Муниципальной программы

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без использования проектного подхода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

Целесообразность использования проектного подхода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая Муниципальная программа.

# Глава 4. Цели и задачи Муниципальной программы

Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Чиндяновского сельского поселения.

В рамках Муниципальной программы предлагается решение следующих задач:

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельской территории;

- благоустройства сельской территории;

Достижение целей Муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельской территории и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры,

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Глава 5. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы

Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы оцениваются в целом для муниципальной программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы.

К общим показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:

ввод в действие 8,01 км.  локального водопровода;

реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территории.

Глава 6. Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 2020 – 2025 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках Муниципальной программы планируется:

ввести в действие 8,01 км локального водопровода;

реализовать общественно-значимый проект по благоустройству территории;

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Перечень мероприятий Муниципальной программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельской территории, итогов реализации Программ, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе документов территориального планирования.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы:

1) подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры в Чиндяновском сельском поселении Дубенском муниципальном районе»

1. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию следующих основных направлений (мероприятий) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия совместно с администрацией муниципального образования:

1.1. благоустройство  территории Чиндяновского сельского поселения:

- развитие инженерной инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

В рамках направления «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» до 31 декабря 2021 года должно быть завершено строительство, обеспечен ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения, реализация которых начата в рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404.

Исполнителями мероприятий Муниципальной программы и главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Исполнители осуществляют контроль за полнотой и качеством осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, а также использованием предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов, предусмотренных для реализации подпрограммы.

Министерство финансов Республики Мордовия предусматривает финансирование на реализацию подпрограммы при формировании прогноза республиканского бюджета Республики Мордовия на очередной финансовый год.

Перечень мероприятий Муниципальной программы приведен в приложении 4.

# Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования проектного подхода для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач в целом по Муниципальной программе.

С 2014 года реализация мероприятий по социальному обустройству села продолжилась в рамках Муниципальной HYPERLINK "http://mobileonline.garant.ru/" программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2019 годы и на период до 2020 года. С 2018 года мероприятия данной государственной программа вошли в состав подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

В связи с тем, что достижение целей и реализация задач, реализуемых ранее Программ вносят существенный вклад в достижение целей и реализацию задач Муниицпальной программы, мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» и «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» включены в состав подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района.

Прогнозный  объем финансового обеспечения реализации Муниципальной  программы в 2020 – 2025 годах составляет за счет всех источников финансирования – 9000,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия 8823,0  тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 87,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства- 90,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет республиканского бюджета Республики Мордовия и  бюджета Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Муниципальной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведено в приложениях HYPERLINK "http://mobileonline.garant.ru/"5 .

Раздел 6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управлению этими рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы

Основными рисками реализации Муниципальной программы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия в случае изменения социально-экономического положения в республике.

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники Государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Муниципальной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, что может привести к невыполнению Муниицпальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниицпальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации  Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года",  показывает возможность успешного управления данным риском.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Муниципальной программы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.

2. Управление рисками реализации Муниципальной  программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Муниципальной программы.

Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации Муниципальной программы.

# Раздел 7. Механизм реализации Муниципальной программы

Координация деятельности участников Муниципальной программы осуществляется администрацией Дубенского муниципального района.

Формы и методы организации управления и контроля за реализацией Муниципальной программы в целом определяются ответственным исполнителем Муниципальной программы по согласованию с участниками Муниципальной программы и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Текущее управление и оперативный контроль за выполнением подпрограмм, включенных в состав Муниципальной  программы, осуществляют соответствующие участники Муниципальной программы.

Участники ежеквартально представляют ответственному исполнителю соответствующие сводные отчеты о выполнении мероприятий Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы, обобщив и проанализировав отчеты, представляет по итогам года в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия информацию о ходе реализации Муниципальной программы с внесением предложений по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы ежегодно, не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона о республиканском бюджете Республики Мордовия, утверждает согласованный с участниками план реализации и детальный план-график реализации Муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.

# Раздел 8. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении 3 к Муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ее ответственным исполнителем ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Муниципальной программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного мероприятия Муниципальной программы (в процентах);

Tf1 - фактический показатель выполнения отдельного мероприятия Государственной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 - нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой.

3. Интегральная оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

Е - эффективность реализации Муниципальной программы (в процентах);

Tf - фактические показатели, достигнутый в ходе реализации Муниципальной программы;

TN - нормативные показатели, утвержденные Муниципальной программой;

М - количество показателей.

# Приложение 1

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие  территории

# Чиндяновского сельского поселения

# Дубенского муниципального

района Республики Мордовия »

Паспорт
подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на территории

Чиндяновского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Создание и развитие инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения (далее – подпрограмма) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |  |  |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Чиндяновского сельского поселения |  |
| Задачи подпрограммы | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инженерной инфраструктуры на территории поселения; благоустройства сельской территории. |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | ввод в действие 8,01 км локального водопровода; реализация 1 общественно-значимых проекта по благоустройству территории; |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит: за счет всех источников финансирования –9000,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 8700,0 тыс. рублей, 2021 год – 300,00 тыс. рублей, 2022 год – 2023 год – 2024 год – 2025 год – в том числе: за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 8823,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 8613,0 тыс. рублей, 2021 год – 210,0 тыс. рублей, 2022 год – 2023 год – 2024 год – 2025 год – за счет средств местных бюджетов – 87,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 87,0 тыс. рублей, 2021 год – 2022 год – 2023 год – 2024 год – 2025 год – внебюджетные источники – 90,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 2021 год – 90,0 тыс. рублей, 2022 год – 2023 год – 2024 год – 2025 год – Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня инженерного обустройства Чиндяновского сельского поселения водой – с 0 (2018 г.) до 100 процентов; повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации: - 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий. |  |

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития

В ходе реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 620, Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 373 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404 (далее - Программы), муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 и на период 2020 года», утвержденной постановлением администрации Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия № 28 от 28.08.2013 г. были созданы правовые и организационные основы государственной политики в области строительства инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройства в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью:

обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизации участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

С 2018 года активно реализовывались мероприятия по благоустройству сельского поселения. На их финансирование было выделено 1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 360000,00 рублей, из республиканского бюджета – 90000,00 рублей, местного бюджета – 50000,00 рублей.

В результате реализации программных мероприятий по сравнению с 2006 годом значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда: началось стоительство водопровода в с. Чиндяново, за 2018-2019 гг. проложено 1,0 км. водопроводных сетей.

Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для 	финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство территории Чиндяновского сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении  уровней ее основных показателей (индикаторов):

ввод в действие 8,01 км. локальных водопроводов;

реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территории;

Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельской территории подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации

Основными целями подпрограммы является:

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Основными задачами подпрограммы являются:

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Чиндяновском сельском поселении за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на территории поселения;

- благоустройства сельской территории.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

ввести в действие 8,01 км локального водопровода;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территории.

# Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

1) благоустройство сельской территории;

2) развитие инженерной инфраструктуры на территории поселения.

Глава 4. Мероприятие «Благоустройство сельских территорий»

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В этой связи целями реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий являются:

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий предусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

Глава 5. Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

Целью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, является в срок до 31 декабря 2021 г. завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, начатых в предыдущие годы в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404.

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях предусматривается осуществлять путем предоставления органам местного самоуправление субсидий на софинансирование расходных обязательств в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся приложением № 8 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета на:

развитие водоснабжения на сельских территориях;

обеспечение уличного освещения, а также благоустройство.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2025 годах составит 9000,0 тыс. рублей, из которых средства республиканского бюджета – 8823,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 87,0 тыс. рублей и внебюджетных источников – 90,0 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в приложении 3  к Муниципальной  программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района.

Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации подпрограммы.

Приложение 2

к Муниципальной программе

Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района

«Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского поселения

Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

- Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района

- «Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района на 2020-2025 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской территории | Администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района | 2021 год | 2025 год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территории | снижение привлекательности проживания на сельской территории | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территории 1 единица |
| 2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения | Администрация Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района | 2020 год | 2021 год | ввод в действие незавершенного строительством локального водопровода в Чиндяновском сельском поселении | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в Чиндяновском сельском поселении Дубенского муниципального района | 8,01 км локального водопровода в сельской местности. |

Приложение3

к Муниципальной программе

Чиндяновского сельского поселения Дубенского

муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий Дубенского муниципального района на 2020-2025 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальной программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий Дубенского муниципального района на 2020-2025 гг.» |  |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы Дубенского муниципального района Республики Мордовия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственной программы, основного мероприятия), муниципальной целевой программы |  | Источник финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год - очередной |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Чиндяновского сельского поселенияДубенского муниципального района Республики Мордовия | Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |  | всего | 8 700,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 8 613,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Создание и развитие инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения |  | всего | 8 700,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 8 613,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство сельской территории (обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов) |  | всего |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие инженерной инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения (строительство водопровода) |  | всего | 8 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 8 613,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Чиндяновского сельского поселения

Дубенского муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского

поселения Дубенского муниципального района на 2020-2025 гг.»

- Сведения
о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие территории Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района на 2020-2025 гг.»

| № п/п | Показатель (индикатор) Муниципальной программы | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (2018 год) | текущий год (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории Чиндяновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | х | х | х | х |
| 2. | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 0,0 | 0,0 | 8,01 | х | х | х | х | х |

Информационный бюллетень Чиндяновского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия   № 31 от 02.12.2019 года. Учредитель: Совет депутатов Чиндяновского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия. Тираж : 5 экз.