РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ      ДУБЁНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОВОДИМОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2019                                                                                                        № 58     					          с.Поводимово

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие водохозяйственного комплекса в   Поводимовском сельском поселении Дубенского муниципального района Республики Мордовия  на 2020 -2024 гг»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Поводимовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Поводимовском сельском  поселении  Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2020 -2024 гг» .

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного  комплекса в Поводимовском сельском поселении Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024гг» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  бюджета сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Поводимовского

сельского поселения 				                    В.М.Суродеева

Приложение

к постановлению Администрации Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия

от 05.12.2019  №58

Муниципальная  программа

« Развитие водохозяйственного  комплекса  в Поводимовском сельском поселении Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | – | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Поводимовском сельском поселении Дубенского муниципального района Республики Мордовияв 2020-2024г» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | распоряжение Администрации Поводимовского сельского поселения от 14.03.2018 № 7 «О разработке муниципальной Программы в области развития водохозяйственного комплекса в Поводимовском сельском поселении Дубенского района Республики Мордовия»» |
| Заказчик Программы | – | Администрация Поводимовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | – | Администрация Поводимовского сельского поселения |
| Основная цель Программы | – | повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод; |
| Основные задачи Программы | – | Обеспечение рационального водопользования на территории Поводимовского сельского поселения, в том числе: защита территорий и населения Поводимовского сельского поселения от вредного воздействия вод; оздоровление экологической обстановки на водных объектах. |
| Сроки реализации Программы | – | 2020-2024 г |
| Структура Программы, перечень программ, основных направленийи мероприятий | – | Использование и охрана гидротехнических сооружений Поводимовского сельского поселения |
| Исполнители Программы | – | Администрация Поводимовского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2020-2024годах -720,0,0тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета-0,0 средства республиканского бюджета -140,0 тыс.рублей средства местного бюджета – 580,0тыс.рублей. Объем финансирования по годам: 2020 год - 568,0 тыс. рублей; 2021 год – 38,0 тыс. рублей; 2022 год – 38,0 тыс. рублей; 2023 год- 38,0 тыс.рублей; 2024 год- 38,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | увеличение технической безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Поводимовского сельского поселения гидротехнических сооружений |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за реализацией Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Поводимовского сельского поселения |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основные принципы, послужившие основой для включения в программу мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса, следующие:

бассейновый принцип в подходе к решению задач по использованию и охране водных объектов;

оценка эффективности предлагаемых мероприятий;

оптимизация бюджетных расходов;

координация деятельности Администрации Поводимовского сельского поселения по достижению приоритетных целей и задач в сфере водных отношений;

осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании следующих общих требований:

обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;

представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;

осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского  и местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы в 2020-2024го годах составляет 720,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования программ и в целом Программы приведены в таблице.

Таблица

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ

СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ

| Наименование мероприятия | Ед.изм | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Разработка декларации безопасности | тысруб | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: республиканский бюджет местный бюджет | тысруб | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | тыс руб | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| в т.ч федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет | тысруб | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС,тыс.руб местный бюджет | тысруб | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение противопаводковых мероприятий | тысруб | 140,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| в т.ч. республиканский бюджет | тысруб | 140,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| итого | тысруб | 720,0 | 568,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |

(тыс. рублей)

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы

4. Для реализации мероприятий программы разработка нормативных правовых документов не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления,

контроль за ходом реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке государственным (муниципальным) заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование Программы за счет средств федерального, республиканского  и местного бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями .

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, государственный заказчик уточняет объемы финансирования за счет средств областного и местного бюджета, готовит предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых муниципальным заказчиком, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Раздел 6. Оценка эффективности

социально-экономических последствий Программы

Реализация мероприятий программы позволит в значительной степени решить проблемы восстановления экологического состояния водных объектов, существенно снизить последствия негативного воздействия вод, что в конечном итоге обеспечит поэтапное достижение устойчивого и рационального водопользования на территории поселения.

Экономический эффект от реализации мероприятий будет обеспечен за счет предотвращения разрушения объектов, расположенных на территориях, подверженных негативному воздействию вод.

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в достижении и поддержании экологически безопасного экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.