	Проект № 4. Водоснабжение населенных пунктов

	1
	Замена водонапорных башен

в с. Поводимово (2 шт.)*
	2011—2013
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	0,49
	—
	0,17
	             0,11
	             0,21
	—

	
	
	
	
	Республиканский бюджет РМ*
	0,21
	—
	0,07
	            0,05
	            0,09
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,02
	—
	0,01
	—
	             0,01
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,2
	—
	0,07
	           0,04
	             0,09
	—

	2
	Устройство ограждения зон санитарной охраны источников водоснабжения (620 м/п)*
	2011—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	0,34
	—
	0,06
	           0,06
	             0,06
	             0,16

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	0,15
	—
	0,02
	            0,02
	             0,02
	            0,09

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,01
	—
	—
	—
	—
	             0,01

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,12
	—
	           0,02
	            0,02
	            0,02
	              0,06

	3
	Строительство водопровода

в с. Поводимово (2,6 км)*
	2010
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	0,76
	0,76
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	0,39
	0,39
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,01
	0,01
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,49
	0,49
	—
	—
	—
	—

	4
	Строительство водопровода

в с. Дубенки (4,2 км)*
	2010
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	1,56
	1,56
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	0,8
	0,8
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,01
	0,01
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства


	1,0
	1,0
	—
	—
	—
	—

	5
	Строительство водопровода

в с. Петровка (5,7 км)*
	2010—2012 
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	4,89
	1,18
	          1,47
	2,24
	—
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	2,09
	0,5
	           0,63
	0,96
	—
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,3
	0,07
	           0,09
	0,14
	—
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	2,7
	0,65
	            0,81
	1,24
	—
	—

	6
	Строительство водопровода

в с. Ардатово (7,7 км)*
	2010—2013 
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	5,23
	0,74
	            1,47
	             1,47
	1,55
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	2,24
	0,32
	           0,63
	            0,63
	0,66
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,32
	0,05
	           0,09
	            0,09
	0,09
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	2,88
	0,4
	           0,81
	             0,81
	0,86
	—

	7
	Строительство водопровода

в с. Ардатово (3,34 км)*
	2011—2013 
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	1,99
	—
	           0,67
	            0,66
	0,66
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	1,03
	—
	           0,34
	             0,34
	0,35
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,65
	—
	           0,21
	             0,22
	0,22
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,65
	—
	           0,21
	  0,22
	0,22
	—

	8
	Строительство водопровода

в с. Дубенки, ул. Манина

(2,0 км)*
	2011—2014
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	1,16
	—
	0,39
	             0,39
	             0,38
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	0,59
	—
	0,19
	0,2
	0,2
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,38
	—
	0,12
	             0,13
	             0,13
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства


	0,38
	—
	0,12
	             0,13
	             0,13
	—

	9
	Строительство водопровода

в с. Дубенки, ул. Волгушева, ул. Юртова (2,1 км)*
	2012—2016 
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	1,29
	—
	—
	            0,66
	              0,63
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	0,54
	—
	—
	            0,27
	             0,27
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,06
	—
	—
	            0,03
	             0,03
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,54
	—
	—
	            0,27
	             0,27
	—

	10
	Ремонт павильонов насосных узлов в с. Дубенки, с. Поводимово (4 шт.)*
	2011—2014
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	0,49
	—
	0,12
	             0,12
	0,25
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	0,21
	—
	0,05
	           0,05
	0,11
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,02
	—
	0,01
	            0,01
	—
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,2
	—
	0,05
	            0,05
	0,1
	—

	11
	Ремонт ветхого водопровода

в с. Дубенки, ул. Са​довая,

ул. Дени​сова, ул. Жадей​кина (1,5 км)*
	2011—2013 
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	0,82
	—
	          0,27
	0,27
	0,28
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	0,35
	—
	           0,12
	0,12
	              0,11
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,03
	—
	0,01
	0,01
	              0,01
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,3
	—
	0,1
	0,1
	0,1
	—

	12
	Ремонт коллектора

в с. Дубенки (480 м/п)*
	2011—2013 
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	0,25
	—
	              0,1
	            0,05
	0,1
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	0,15
	—
	            0,06
	             0,03
	0,06
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,05
	—
	0,02
	             0,01
	0,02
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,05
	—
	0,02
	             0,01
	0,02
	—

	13
	Проектно-изыскательные работы очистных сооружений в с. Дубенки
	2012
	Определяется по конкурсу
	
	
	—
	—
	          ___
	—
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ
	0,475
	—
	—
	0,475
	—
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,025 
	—
	—
	0,025
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	—
	
	—
	—

	14
	Строительство очистных сооружений в с. Дубенки
	2013—2016 
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ
	50,0
	—
	—
	—
	50
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ
	30,0
	—
	—
	—
	30
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	18,0
	—
	—
	—
	18
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	10,0
	—
	—
	—
	10
	—

	15
	Строительство водопровода

в с. Дубенки (6,5 км) (ул.Новая, ул.Пионерская, ул.Энергетическая, ул.Молодежная )*
	2011—2012
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	5,5
	—
	             2,7
	2,8
	—
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	2,9
	—
	             1,4
	1,5
	—
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	1,8
	—
	0,9
	0,9
	—
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	1,8
	—
	0,9
	0,9
	—
	—

	16
	Строительство водопровода

в с. Енгалычево (8,5 км)*
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	10,35
	—
	—
	            0,85
	              0,65
	8,85

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	6,21
	—
	—
	             0,51
	             0,39
	5,31

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	2,07
	—
	—
	            0,17
	0,13
	1,77

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	2,07
	—
	—
	             0,17
	0,13
	1,77

	17
	Строительство водопровода

в с. Кабаево (7,5 км)*
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	5,1
	—
	—
	1,7
	1,7
	1,7

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	2,6
	—
	—
	0,9
	0,9
	0,8

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	1,65
	—
	—
	0,55
	0,55
	0,55

	
	
	
	
	Внебюджетные средства


	1,65
	—
	—
	0,55
	0,55
	0,55

	18
	Строительство водопровода

в с. Кайбичево (1,7 км)*
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	3,55
	—
	—
	0,3
	0,5
	2,75

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	2,13
	—
	—
	            0,18
	0,3
	1,65

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,71
	—
	—
	0,06
	0,1
	0,55

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,71
	—
	—
	0,06
	0,1
	0,55

	19
	Строительство водопровода

в с. Ломаты (3,2 км)*
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	8,1
	—
	—
	             0,75
	0,9
	6,45

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	4,86
	—
	—
	             0,45
	             0,54
	3,87

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	1,62
	—
	—
	            0,15
	             0,18
	1,29

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	1,62
	—
	—
	            0,15
	            0,18
	1,29

	20
	Строительство водопровода

в с. Поводимово (4 км)*
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	5,9
	—
	—
	0,4
	             0,25
	5,25

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	3,54
	—
	—
	0,24
	              0,15
	             3,15

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	1,18
	—
	—
	0,08
	              0,05
	             1,05

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	1,18
	—
	—
	0,08
	              0,05
	             1,05

	22
	Строительство водопровода

в с. Кочкурово (1,6 км)*
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	4,0
	—
	—
	             0,25
	0,25
	3,5

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	2,4
	—
	—
	             0,15
	0,15
	2,1

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,8
	—
	—
	0,05
	0,05
	0,7

	
	
	
	
	Внебюджетные средства


	0,8
	—
	—
	             0,05
	0,05
	0,7

	23
	Строительство водопровода

в с. Чеберчино (2,1 км)*
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	4,75
	—
	—
	0,5
	             0,75
	3,5

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	2,85
	—
	—
	0,3
	            0,45
	2,1

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,95
	—
	—
	0,1
	            0,15
	0,7

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,95
	—
	—
	0,1
	              0,15
	0,7

	24
	Строительство водопровода

в с. Чиндяново (8,01 км)*
	2011—2014
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	4,6
	—
	             0,8
	0,95
	             2,85
	—

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	3
	—
	            0,6
	0,69
	1,71
	—

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,5
	—
	           0,04
	0,05
	0,41
	—

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	2,5
	—
	             0,5
	0,5
	1,5
	—

	25
	Строительство водопровода

в с. Пуркаево (3,6 км)*
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	5,55
	—
	—
	             0,35
	0,3
	4,9

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	3,33
	—
	—
	             0,21
	             0,18
	             2,94

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	1,11
	—
	—
	0,07
	0,06
	0,98

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	1,11
	—
	—
	0,07
	0,06
	0,98

	26
	Строительство водопровода

в с. Березовка (1,8 км)
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	4,8
	—
	—
	0,35
	0,25
	4,2

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	2,88
	—
	—
	0,21
	0,15
	2,52

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	0,96
	—
	—
	0,07
	0,05
	0,84

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,96
	—
	—
	0,07
	0,05
	0,84

	27
	Строительство водопровода

в с. Морга (2,7 км)
	2012—2020
	Определяется по конкурсу
	Бюджет РФ*
	5,3
	—
	—
	0,3
	0,15
	4,85

	
	
	
	
	Респуб​ликанский бюджет РМ*
	3,18
	—
	—
	0,18
	0,09
	2,91

	
	
	
	
	Местный бюджет 
	1,06
	—
	—
	0,06
	0,03
	0,97

	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	1,06
	—
	—
	0,06
	0,03
	0,97

	Всего по проекту № 4
	293,59
	8,93
	17,44
	40,32
	134,48
	92,42

	*Республиканская целевая программа «Чистая вода на 2010—2014 гг.» (на стадии разработки)
	221,8
	6,25
	12,33
	30,12
	99,55
	73,55

	Итого требуется по проекту № 4
	71,79
	2,68
	5,11
	10,2
	34,93
	18,87








