АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЧКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.06. 2018                                                                                     № 12

с.Кочкурово

«Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Кочкуровского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Кочкуровского сельского поселения, администрация Кочкуровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения на 2018 – 2027 гг.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кочкуровского

сельского поселения                                                                         Л.И.Слушкина

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Кочкуровского сельского поселения

Дубёнского муниципального района

Республики Мордовия

от 22.06.2018 №12

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Кочкуровского сельского поселения  Дубёнского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы»

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кочкуровского сельского поселения Дубенского района Республики Мордовия на 2018-2027годы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2027 годы (далее – Программа)» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2015года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы и его местонахождение. | Администрация Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района Республики Мордовия Республика Мордовия, Дубенский район, с. Кочкурово, ул.Ленина, д.27. |
| Исполнители программы | Администрация Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель программы | комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах Кочкуровского сельского поселения |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); %.; - количество отремонтированных дорог, - снижение транспортного риска, %. ; -количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед.; -количество дорожно -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, ед. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы : 2018 – 2027 годы Этапы реализации разбиты по годам. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Кочкуровского сельского поселения Объем финансирования программы составляет: 1182,0 тыс. руб. 2018 год – 118,2 тыс. руб., 2019 год – 118,2 тыс.руб., 2020 год – 118,2 тыс. руб., 2021 год – 118,2 тыс. руб., 2022 год – 118,2 тыс. руб. 2023 год – 118,2 тыс. руб., 2024 год – 118,2 тыс. руб., 2025 год – 118,2 тыс. руб. 2026 год – 118,2тыс. руб. 2027 год- 118,2 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации программы к 2027 году предполагается: - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения

являются внутри поселенческие автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Кочкуровское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей  Дубенского района с административным центром в с.Кочкурово.

Кочкуровское  сельское поселение расположено в северо-восточной части   Дубенского района и граничит : с севера с землями  Атяшевского района, с запада - Чамзинского района ,с юга- Березовским, с востока-с Поводимовским и Дубенским сельскими поселениями , Дубенского района.

- земельная  площадь 3200 га

- в том числе земли сельхозугодий2251    га

-из них пашни 1991га;

- сенокосы 189  га;

- пастбища 71 га;

- земельный фонд поселения 320 га

- площадь застроенных земель 6,4 га

Протяженность территории сельского поселения с севера на юг-11 км, с запада на восток -14 км.

Территория поселения по природным условиям  относится к агроклиматическому району.

На территории поселения протекает река: Ломатка и ее приток Лепелейка.  Кочкуровское сельское поселение связано с автомобильной дорогой  общего пользования федерального значения «Саранск- Ульяновск». Так же в поселении имеется ряд   местных  дорог.

В поселении имеются  необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения :

-средняя общеебразовательная школа (с.Кочкурово

-дошкольное образовательное учреждение(с.Кочкурово).

-ФАП (с.Кочкурово ) ,

- почта (сКочкурово),

- библиотека (с.Кочкурово),

- сельский клуб (с.Кочкурово)

- магазины (с.Кочкурово).

Территория сельского поселения расположена в северо-западной части  Приволжской возвышенности ,по  особенности рельефа относится к  Мордовскому овражному плато, поверхность которого представляет собой систему  всхолмленных и в то же время пологих равнин и разделяющих их речных долин, оврагов  и балок..Рельеф представляет собой волнисто-увалистую равнину  с сильно расчлененной овражно-балочной сетью.

Водные ресурсы поселения – на территории сельского поселения имеются две запрудины.

Численность населения – 583 чел.

По состоянию на 1 июня  2017 года  численность населения Кочкуровского сельского поселения составляет  611 человек.

|  | Населенный пункт | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Кочкурово | 628 | 628 | 614 | 611 | 583 |

Согласно данным таблицы с  прослеживается тенденция увеличения численности населения. Тенденция увеличения населения слагается из условия миграции.

Трудовые ресурсы и структура занятости.

Структура занятости трудоспособного населения поселения характеризуется следующим образом:

|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособное население | чел | 376 | 363 | 360 | 356 | 344 |
| Из них занято: |  |  |  |  |  |  |
| в сельскохозяйственном производстве района | чел. | 59 | 60 | 59 | 52 | 52 |
| в отраслях социальной сферы | *** | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 |
| в других отраслях | *** | 154 | 159 | 162 | 183 | 196 |

В 2017 году на  территории сельского поселения числилось 611- человек в  трудоспособном возрасте.

Основная часть  трудоспособного населения  трудится в разных отраслях района и за пределами.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, с районным центром, обеспечивает жизнедеятельность поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Транспортно-экономические связи Кочкуровского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Автобусное сообщение  внутри района обслуживает Дубёнское АТП . Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт,  автотранспорт  Дубенского АТП и  организаций района.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности

В настоящее время в границах  Кочкуровского сельского поселения находится 11 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Кочкуровского сельского поселения от 22.05.2012 года №15 «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения и осуществления дорожной деятельности   на территории             Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района Республики Мордовия».

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кочкуровского сельского поселения.

| № п/п | Наименование автодорог | Общая протяженность (км.) | асфальт | Железо-бетонные плиты | опока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ленина | 1,7 | 1,4 | 0,3 |  |
| 2. | ул. Ленина д.31-35 | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 3. | ул.Октябрьская | 2,4 |  | 2,4 |  |
| 4. | ул.Октябрьская д.2-20 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 5. | ул.Новая | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  | ул.Первомайская | 2,1 |  | 2,1 |  |

Одной из основных проблем автодорожной сети Кочкуровского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

В результате анализа улично-дорожной сети Кочкуровского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние сельских улиц и дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых и грузовых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2017 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения.

Парк легковых автомобилей составляет около 110 машин, а грузовых 56.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приусадебные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Для передвижения пешеходов вдоль дорог местного значения тротуары отсутствуют. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения на период с 2018-2027 г.г. является комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах Кочкуровского сельского поселения.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В рамках данной программы должны быть созданы условия ,обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения.

В рамках данной программы должны быть созданы условия ,обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства ,направленные на реализацию программы, должны  быть предназначены для реализации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы 2018-2027 годы .Этапы реализации разбиты по годам.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач.

Целевые показатели Программы:

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- снижение транспортного риска;

- количество дорожно -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения.

Значение целевых показателей приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения на 2018-2027 г.»

4. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной  программы.

Реализация Программы позволит обеспечить существенный вклад в социально-экономическое развитие Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района до 2027 года, в том числе:

1. развитие транспортной инфраструктуры;

3. развитие сети дорог поселения

4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным и населенными пунктами будет осуществляться внутри населенного пункта личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующего производственного предприятия сохраняется использование грузового транспорта.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы.

Мероприятия программы предусматривают обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; ямочный ремонт, разметка дорог, установка дорожных знаков, обкашивание дорожных обочин, очистка дорог от снега.

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района составляет 118,2 тыс. руб., в том числе:

2018 год –118,2 тыс. руб.,

2019 год – 118,2 тыс.руб.,

2020 год – 118,2 тыс. руб.,

2021 год –  118,2  тыс. руб.,

2022 год –  118,2 тыс. руб.

2023 год –  118,2 тыс. руб.,

2024 год –  118,2 тыс. руб.,

2025 год –   118,2 тыс. руб.

2026 год –   118,2тыс. руб.

2027 год-     118,2 тыс.руб,

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Кочкуровского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Кочкуровского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

7. Механизм реализации Программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является: администрация Кочкуровского сельского поселения.

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация Кочкуровского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет администрация Кочкуровского сельского поселения Дубёнского муниципального района Республики Мордовия.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Годовой отчёт должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об объеме, затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к Программе комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры

на территории Кочкуровского сельского поселения

Дубёнского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018 - 2027 годы.

Перечень

целевых показателей эффективности реализации программы

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

на территории Кочкуровского сельского поселения

Дубёнского муниципального района Республики Мордовия

на 2018 - 2027 годы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | ед. из.. | Планируемые значения целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2027 г. | 2027г |
| 1 | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | снижения транспортного риска | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество дорожно- транспортных происшествий, произошедших на территории поселения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к Программе комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры

на территории Кочкуровского сельского поселения

Дубёнского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кочкуровского сельского поселения на 2018 – 2027 годы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2027 г. | 2027г | Источник финансирования |
| 1 | Оформление дорог в собственность | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | Средства дорожного фонда |
| 2 | Очистка дорог от снежных заносов | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | Средства дорожного фонда |
| 3 | Ямочный ремонт | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Средства дорожного фонда |
| 4 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
|  | ИТОГО | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21 »июня     2018 г.                                                                  № 13

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027  годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия  р е ш и л а:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия  на 2018- 2027  годы

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Кочкуровского сельского поселения                                    Л.И.Слушкина,

Утверждена

постановлением   администрации

Кочкуровского сельского поселения

От 21.06. 2018 г. № 13

Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027  годы

1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027  годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия: 431773 Республика Мордовия, Дубенский район, с. Кочкурово, ул.Ленина, д.27. |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия: 431773, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Кочкурово, ул, Ленина, д.27. |
| Цель и задачи программы | Цель: Обеспечение развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни Задачи: - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов мест массового отдыха и рекреации; - развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Кочкуровском сельском поселении. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кочкуровского о сельского поселения; - создание условий для занятий спортом; - организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Строительство плоскостного сооружения в с.Кочкурово Дубенского муниципального района Республики Мордовия. - Строительство нового ФАП. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2018-2027 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2020 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов составляет 450000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 2000000 рублей; 2021 год - 8 200 000 рублей; Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, республиканского бюджета и бюджета Кочкуровского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Село Кочкурово основано 1696 году. Кочкуровское сельское поселение входит в состав Дубенского  муниципального района.

Численность постоянного населения Кочкуровского сельского поселения на 01.01.2018 года составляет 583 человек.

Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию очень сложно. Механический прирост населения за последние годы изменялся незначительно. В 2016 году миграционный прирост составил 2 человека. Однако за счет того, что в селе наблюдается естественная убыль населения, численность населения села незначительно уменьшается.

В настоящее время в Кочкуровском сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

Мужчин 271, женщин 310.

На территории поселения проживает:

- в трудоспособном возрасте                                            - 336 чел.

- пенсионеров                                                                 - 171 чел.

- детей до 16 лет                                                              - 76 чел.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями уменьшения рождаемости и продолжительности  жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Кочкуровском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период  является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Моргинском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Кочкуровского сельского поселения Дубенского района  утвержден решением совета депутатов Кочкуровского сельского поселения от 17 мая 2011 года № 107 , согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании Генерального плана Кочкуровского сельского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением совета депутатов Кочкуровского сельского поселения от 5 июля 2011 года № 110 утверждены правила землепользования и застройки Кочкуровского сельского поселения.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование. Образовательное учреждение Кочкуровского сельского поселения –  «Кочкуровская СОШ» и дошкольное  образовательное учреждение «Кочкуровский детский сад «Чипайне».

Здравоохранение. На территории Кочкуровского сельского поселения работает фельдшерско-акушерский пункт.

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселения работает 3 работника социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 19 человек.

Спортивные и игровые объекты.

- Стадион;

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры территории поселения представлены сельским клубом, сельской библиотекой.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования –  магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – сельский клуб,   и спортивная площадка;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения местного значения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное обеспечение населения коммунальными и социальными услугами, жители села Кочкурово на 100,0% обеспечены центральным газопроводом.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения
определялся по результатам оценки вариантов развития на 2027 год. Все
варианты базировались на одной социально - экономической гипотезе,
соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, связанному с
наибольшим масштабом градостроительных преобразований. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ориентирована на компромисс, предусматривающий сохранение
застроенных территорий, при освоении новых территорий, при этом около
100% жилищного строительства на новых территориях составляют
индивидуальные жилые дома. В градостроительном аспекте варианты
соотношения долей нового строительства и долей индивидуального жилья в
общем объеме жилищного строительства.

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер,
степень остроты ее в Республике Мордовия на уровне других
регионов страны. Надежды на решение демографических проблем мерами
по стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря на
принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского
капитала и пр.). В настоящее время в области принимаются активные шаги
по улучшению основных показателей воспроизводства населения,
оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения состояния
здоровья, роста продолжительности жизни. Схемой территориального плани-
рования Республики Мордовия предусматривается необходимость
дальнейшей разработки, и реализации комплекса мер, направленных на
улучшение демографической ситуации в регионе. Необходимо проведение
продуманной федеральной и региональной демографической и
миграционной политики, направленной на преломление общероссийской
тенденции депопуляции населения.

Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет
улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой
демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так и
за счет проведения руководством Республики Мордовия эффективной
миграционной политики.

Миграционная ситуация характеризуется притоком населения.
Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.
Численность населения проживающего в пределах поселения зависит от
времени года. В летний период численность населения поселения
увеличивается за счет приезжих.

Таким образом, общий прирост населения поселения будет выше
темпов его естественного роста.

Для расчета численности населения (демографической ёмкости) в
пределах населенных пунктов:

устанавливается предельная (максимальная) численность
размещаемого в населенном пункте населения, соответствующая
укрупненному показателю;

устанавливаются показатели использования территории, численности плотности   населения   на   территории   каждого   населенного   пункта,

сохраняющего таким образом исторический уклад жизни и ведения

хозяйства населением;

определяется потребность в территории и места размещения
инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры;

исходя из нормируемой расчетной плотности населения в кварталах с
низкой ценностью селитебных территорий (в пределах 14 - 220 чел./га в
зависимости от типа жилой застройки) и размера предполагаемых жилых зон
населенного пункта определяется нормативная численность населения на
дополнительно осваиваемых (застраиваемых) территориях населенного
пункта.

Выявленные пространственные ресурсы территории поселения,
которые могут, а в случае с улучшением социально-экономической ситуации
и должны быть включены в состав населенных пунктов (незастроенные
территории, неудобья, выпаса и сельскохозяйственные угодья) за пределами
существующей границы застройки (административные границы населенных
пунктов на местности не устанавливались) составляют около 2 га. Они
позволят обеспечить расселение населения в расчетном 2027 году
минимальной численностью 8 человека. Полученная численность
населения является минимально возможной исходя из существующего
показателя обеспеченности населения жилой площадью и существующих
показателей размеров жилых зон (при сохранении ведения личных
подсобных хозяйств, появлении индивидуальных жилых домов, дачных
некоммерческих партнерств) - как обязательное условие сохранения облика
существующих населенных пунктов.

Численность населения (демографическая емкость) поселения в
условиях отсутствия инвестиционных и инфраструктурных проектов в
установленных таким образом границах населенного пункта может быть
запланирована в размере 420 человек. Для обеспечения прогнозируемой
динамики роста численности населения поселения, такого резерва
территории более чем достаточно. Однако при благоприятном социально-
экономическом сценарии развития поселения достижение этих показателей
численности населения вполне возможно и ранее, и значительно позднее
расчетного срока действия генерального плана.

Дополнительные территории в установленных границах населенных
пунктов планируются к застройке индивидуальными жилыми домами со
средними размерами земельных участков от 20 соток до 50соток. Получаем
дополнительное количество индивидуальных жилых домов - 7 (с размером
семьи 2,0 – 4,0 человека).

В соответствии с численностью населения устанавливаются и иные
параметры развития населенных пунктов поселения на расчетный период.

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим наибольшее влияние на градообразующую базу в
целом выделяются: обеспеченность основными
ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовые
и инженерно - энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья,
ситуация с доступностью рынков сбыта. В будущем источники территориального развития поселка обусловлены:

-	ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим к
увеличению соответствующих экологически чистых перерабатывающих
производственных объектов;

-	возрастанием жилищного строительства в поселении,

- размещение придорожных сервисных объектов в непосредственном
приближении к региональным автомобильным дорогам и центрам
населенных пунктов;

- системой общественных центров поселения - местных общественно-
деловых центров путем выделения нескольких фрагментов территории под
размещение торговых, деловых, других коммерческих учреждений вдоль
основных планировочных осей и на пересечениях улиц;

-	сохранением жилого фонда (охраняя конституционные права
граждан), новым жилищным строительством на свободных территориях в
основном за счет индивидуальной жилой застройки;

- сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их в
новых границах;

- необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных
территорий в определенном территориально-градостроительном виде,
представляющая собой совокупность ландшафтных объектов, территорий и
зон отдыха.

- Жилищный фонд, вероятно, будет расти незначительными темпами.
Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 33,2 м2. Стратегией
социального и экономического развития Республики Мордовия намечено
довести этот показатель до 26-27 м2. в 2026 году. К расчетному сроку (2027 год) этот показатель должен составить 30 м2.

Таблица 2. Динамика жилищного фонда

| №№ пп | Период | Жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующий | 17100 |
| 2 | 2020 год | 17300 |
| 3 | 2026 год | 17700 |

- Жилая застройка

- Жилищное строительство является приоритетным направлением
социально-экономической стратегии развития области. Жилая застройка
будет изменяться качественно. При обеспеченности жильем на расчетный
срок 30 кв.м. в пересчете на одного жителя должно возрасти качество
планировочных решений. Оно будет иным. Будут соответствовать
нормативным показателям обеспеченность водой и энергоносителями. В
результате мировых тенденций и изменений в качественном составе в
жилищном фонде будут жить достаточно мобильные семьи с относительно
высокой долей членов в трудоспособном возрасте и значительным числом
близлежащих центров обслуживания населения и мест приложения труда,
расположенных на этой и сопредельных территориях.

- Прирост жилищного фонда поселения должен произойти за счет
большей части вновь осваиваемых территорий. Он будет состоять в
основном из одноквартирного жилья (индивидуальных домов).

- В целях увеличения темпов жилищного строительства государством
предлагается активное привлечение средств областного и федерального
бюджетов, активное участие в реализации федеральной и региональной
программ «Жилище», обеспечение жильем отдельных категорий граждан
(ветеранов войн и т.п.), внедрение ипотечного кредитования.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Постановление  Республики  Мордовия от 8 августа 2016 года № 409 «Об утверждении  региональных нормативов градостроительного  проектирования Республики Мордовия»;

5.  Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года";

6. Генеральный план Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района  утвержденный решением сессии совета депутатов Кочкуровского сельского поселения от 17 мая 2011 года № 107.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка  программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения на 2018-2027 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  Кочкуровского сельского поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни ;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2018-2027 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения:

- Строительство плоскостного сооружения в с.Кочкурово Дубенского муниципального района Республики Мордовия;

- Строительство нового ФАП;

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации,  бюджета  Кочкуровского сельского поселения.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов составляет 44000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год -    10000,0  тыс. рублей;

2021 год -    34000,0  тыс. рублей;

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| Таблица 3. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального района на 2018-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: развитие социальной инфраструктуры за счет капитального ремонта ремонта данного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кочкуровское сельское поселение |
|  |  |  | 2019 | 10000,0 | 7000,0 | 3000,00 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 32000,0 | 22400,00 | 9600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 42000,0 | 29400,00 | 12600,00 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: улучшение условий проживаний населения за счет реконструкции и ремонта объекта здравохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Строительство |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Строительство ФАП | Кочкуровское сельское поселение |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 32000,0 | 22400,00 | 9600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 42000,00 | 29400,00 | 12600,00 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Кочкуровского сельского поселения Дубенского муниципального  района к 2027 году - 450 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и  снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Кочкуровского сельского поселения:

- к 2027 году уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и газоснабжением составит 100%, в настоящее время водопровод отсутствует.

- параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и  основного назначения дорог и улиц Кочкуровского сельского поселения при реализации мероприятий Программы будут соответствовать нормам.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий,  создания комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и общественной инфраструктуры.

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Кочкуровского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Мордовия и муниципальных программ Дубенского муниципального района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Кочкуровского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.