Информационный бюллетень

Дубенского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным изданием

Дубенского муниципального района

Республики Мордовия

01.04.2020г.                                                                                                             №15(288)

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020                                                             №207

с. Дубенки

О внесении изменений в постановление администрации Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия от 18 марта 2019 г. № 27

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 августа 2017 г. № 495 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018-2024 годы» и Уставом Дубенского муниципального района , администрация Дубенского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг. на территории Дубенского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия», изложив ее в новой редакции (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по взаимодействию с территорией Дубенского сельского поселения Биушкина С. И.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубенского муниципального района http:dubenki.e-mordovia.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Дубенского
муниципального района                                        Плешаков С.Г.

# Приложение  № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Дубенского муниципального

района Республики Мордовия

от 30.03.2020 г. №207

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.

на территории Дубенского сельского поселения

Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

# Паспорт
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг. на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение формирования единого облика Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия; 2) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия используя социальные сети и Интернет-ресурсы. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Дубенском сельском поселении Дубенского муниципального района Республики Мордовия, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30%, в том числе доля жителей Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий – 60%. 2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу. 3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу. 4. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств – 1558,37169 тыс. руб.*, из них: Средства республиканского бюджета: 2018 год – 629,254 тыс. руб.; 2019 год – 481,56450 тыс. руб.; 2020 год – 392,76441 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.*; 2022 год – 0,0 тыс. руб.*; 2023 год – 0,0 тыс. руб.*; 2024 год – 0,0 тыс. руб.* Средства местного бюджета: 2018 год – 31,039 тыс. руб.; 2019 год – 23,74977 тыс. руб.; 2020 год – 3,92764 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.*; 2022 год – 0,0 тыс. руб.*; 2023 год – 0,0 тыс. руб.*; 2024 год – 0,0 тыс. руб.* |
| Ожидаемые результаты Программы | Выполнение поставленных целей и задач муниципальной программы, улучшение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы |

* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

1. Характеристика текущего состояния благоустройства Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

Городская среда - фундаментальное понятие, выражающее сущность территории и как места сосредоточения больших масс людей, и как функционального образования, играющего важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организации.

Городская среда - совокупность многочисленных и разнообразных каналов массовых коммуникаций, форм и способов общения людей, их подключения к источникам разнообразной информации. Она выступает как комплекс условий жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества среды. Одновременно городская среда является совокупностью условий для творческой деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и т. д.

На сегодняшний день на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, газоны и цветники, озеленение, освещение, малые архитектурные формы, детские спортивно-игровые площадки, элементы городской мебели на территории дворовых территорий, площадки для отдыха взрослых, хозяйственно-бытовые площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, автомобильные парковки, площадки для выгула домашних животных, места сбора и временного хранения мусора либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Проведенные исследования и анализ состояния территории свидетельствуют о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

В настоящее время благоустройства требуют 15 дворовых территорий и 4 общественных территорий.

Общее количество дворовых территорий в Дубенском сельском поселении составляет 26 ед., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.03.2020 года составляет 7 ед.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

расширение влияния граждан при принятии решения: создание инструментов участия жителей в городской среде;

создание комфортной и безопасной городской среды.

Разработка программы позволит реализовать ключевые принципы и подходы к развитию комфортной городской среды с учетом приоритетов пространственного развития.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить формирование единого облика Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия

- обеспечение создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия, используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения решения вопросов по формированию комфортной городской среды.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

В целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы, включающих мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятия по строительству объектов капитального строительства и осуществлении контроля в процессе строительства объектов капитального строительства, администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия.

Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, осуществляется путем:

- предоставления субсидий из республиканского бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Реализация программы предусматривает финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- устройство парковок;

- оборудование детских площадок;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование минимального перечня робот по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- трудового участия граждан, при этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территории;

- устройство приспособлений для сушки белья;

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов;

- иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

при наличии решения собственников помещений в таком многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

Своевременное формирование нормативно правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают:

проведение работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения распространения информации среди населения, городских и профессиональных сообществ;

установку интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении 2.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации муниципальной программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия - 30%, в том числе доля жителей Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий - 60%.

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

4. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом и в сфере благоустройства территорий в частности.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в период с 2020 по 2024 годы

1. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 17

2. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 18

3. с.Дубенки, ул. Бровцева, д.22

4. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 3

5. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 2

6. с.Дубенки, ул. Бровцева, д.9

7. с.Дубенки, ул. Бровцева, д.8

8. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 7

9. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 26

10. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 25

11. с.Дубенки, ул. Бровцева, д.6

12. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 5

13. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 20

14. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 23

15. с.Дубенки, ул. Бровцева, д. 10

16. с.Дубенки, ул. Бровцева, д.27

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2020 по 2024 годы

1. с. Дубенки, ул. Бровцева, парк

2. с. Дубенки, ул. Денисова, центральная площадь

3. с. Дубенки, ул. 40 лет Победы, д. 1 (площадь перед ЗАГСом)

4. с. Дубенки, ул. Жадейкина, автопарковка перед больницей

# Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № | Адрес | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | С. Дубенки, ул. Бровцева, д.14 | 775 |
| 2 | С. Дубенки, ул. Бровцева, д.15 | 885 |
| 2019 год |  |  |
| 1 | С. Дубенки, ул. Бровцева, д.13 | 707 |
| 2 | С. Дубенки, ул. Бровцева, д.19 | 579 |
| 2020 год |  |  |
| 1 | С. Дубенки, ул. Бровцева, д.17 | 860 |
| 2021 год |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |
| 2022 год |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |
| 2023 год |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |
| 2024 год |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |

# Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству

| № | Наименование территории, адрес территории | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| 1 |  |  |
| 2020 год |  |  |
| 1 |  |  |
| 2021 год |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |
| 2022 год |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |
| 2023 год |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |
| 2024 год |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

| № | Наименование объекта недвижимого имущества и земельного участка | Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. 2-ой Микрорайон | магазин «Вастома» |
| 2 | ул. Бровцева, д. 15А | магазин «24 часа» |
| 3 | ул. Бровцева, д. 123 | ИП Борисов А. |
| 4 | ул. Бровцева, д.132А | магазин «Родничок» |
| 5 | ул. Бровцева, д. 136 | Агрофирма «Юбилейная» |
| 6 | ул. Бровцева, д.136 | магазин «Рассвет» |
| 7 | ул. Бровцева, д. 142 | ООО «СтройИнвест и К» |
| 8 | ул. Бровцева, д.146 | магазин «Бриз» |
| 9 | ул. Бровцева, д. 148 | магазин «Ритуальные услуги» |
| 10 | ул. Жадейкина, д. 11 | магазин «Природа» |
| 11 | ул. Жадейкина, д. 11 | Аптека |
| 12 | ул. Жадейкина, д. 11 | магазин «Фортуна» |
| 13 | ул. Комсомольская, д. 4 | магазин «Теремок-2» |
| 14 | ул. Коммунистическая, д. 2А | магазин «Сточа» |
| 15 | ул. Луговая, д. 3 | магазин «Союз» |
| 16 | ул. Манина, д. 71А | магазин «Пятачок» |
| 17 | ул. Манина, д. 157А | магазин «Лейне» |
| 18 | ул. Сергея Бурнаева, д. 2А | магазин «Аэропорт» |
| 19 | ул. Центральная, д. 5А | магазин «Теремок» |
| 20 | ул. Центральная, д. 15 | магазин «Аутософт» |
| 21 | ул. Центральная, д. 20 | магазин «Морозко» |
| 22 | ул. Центральная, д. 24 | Торговый дом «Престиж» |
| 23 | ул. Центральная, д. 15 | ТД «Лариса» |
| 24 | ул. Центральная, д. 16 | объект незавершенного строительства |
| 25 | ул. Жадейкина, д. 11 | магазин «Хорошее дело» |

# Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.

на территории Дубенского сельского поселения

Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

Целевые индикаторы
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.

на территории Дубенского сельского поселения

# Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

| N | Наименование индикатора | единица измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Дубенского сельского поселения | проценты | 6% | 9% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% |
|  | в том числе доля жителей Дубенского сельского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  | 60% |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг. на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия» | единицы | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг. на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия» | единицы | 2 | 2 | 1 | * | * | * | * |
| 4 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Значения показателей будут уточнены после актуализации муниципальной программы.

# Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.

на территории Дубенского сельского поселения

Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.

на территории Дубенского сельского поселения

# Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования vmestedelaem.ru, официальный сайт администрации, социальные сети). | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 1 |
| 2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 2 |
| 3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 мая года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением: - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель № 3 |
| 4. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории Дубенского сельского поселения федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов. | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель № 4 |
| 5. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в том числе изготовление всей необходимой градостроительной документации | Администрация Дубенского муниципального района РМ совместно с собственниками жилых помещений многоквартирных домов | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель № 5 |
| 6. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Дубенского сельского поселения | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 6 |
| 7. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Дубенского сельского поселения, в том числе доли жителей Дубенского сельского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 7 |
| 8. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Показатель № 8 |
| 9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 9 |
| 10. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Дубенского сельского поселения, при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в Порядке, установленном такой комиссией. | Администрация Дубенского муниципального района РМ | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель № 10 |
| 11. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из Перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. | Администрация Дубенского муниципального района РМ | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель № 11 |
| 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования (vmestedelaem.ru, официального сайта администрации, социальные сети) и ежегодная актуализация программы. | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 1 |
| 2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу. | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 2 |
| 3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 мая года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением: - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель № 3 |
| 4. Синхронизация выполнения работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории Дубенского сельского поселения федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов. | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель № 4 |
| 5. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы на территории Дубенского сельского поселения | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 5 |
| 6. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Дубенского сельского поселения, в том числе доли жителей Дубенского сельского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 6 |
| 7. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Показатель № 7 |
| 8. Исключение из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Дубенского сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. | Администрация Дубенского муниципального района РМ | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель № 8 |
| 9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 9 |
| 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  |  |  |  |
| 1. Достижение согласия между администрацией Дубенского муниципального района РМ и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателей в собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки о их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства Дубенского сельского поселения не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2019 | 31.03.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории Дубенского сельского поселения | Показатель № 1 |
| 2. Организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения совместно с их собственниками и достижение согласия между администрацией и собственниками вышеуказанных объектов об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства Дубенского сельского поселения не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация Дубенского муниципального района РМ | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории Дубенского сельского поселения | Показатель № 2 |

# Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.

на территории Дубенского сельского поселения

Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.

на территории Дубенского сельского поселения

# Дубенского муниципального района Республики Мордовия»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Дубенского муниципального района РМ | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 629,254 | 481,56450 | 388,83677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 31,039 | 23,74977 | 3,92764 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 660,293 | 505,31428 | 392,76441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Дубенского муниципального района РМ | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 660,293 | 505,31428 | 392,76441 |  |  |  |  |

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020                                                                                                       №208

с. Дубенки

О введении особого противопожарного режима

на территории  Дубёнского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Правилами пожарного надзора в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 апреля 2012 г. № 390 постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 мая 2011г. №155 «Об особом противопожарном режиме на территории Республики Мордовия», в связи с предварительном прогнозом метеоусловий на апрель-август 2020 года, связанных с повышением температуры атмосферного воздуха, и в целях снижения пожаров в населенных пунктах и лесных массивах администрация Дубенского муниципального района постановляет:

1.Ввести на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия в период до 31 августа 2020 года особый противопожарный режим».

2.На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные пунктами 2-4 5,1 Дополнительных требований пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 мая 2011 года № 155 «Об особом противопожарном режиме на территории Республики Мордовия» и  Постановлением администрации Дубенского муниципального района  Республики Мордовия от 19.07.2011 г № 391 «Об особом противопожарном режиме на территории Дубенского муниципального района»,

3. Рекомендовать:

3.1. Главам сельских поселений  и руководителям организаций всех форм собственности Дубёнского муниципального района Республики Мордовия:

- ввести запрет на разведение костров, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение палов в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на территориях прилегающих к жилым домам и  иным постройкам;

- определить порядок дежурства и патрулирования территорий населенных пунктов работниками администраций, силами пожарных дружин и жителей.

3.2. Государственным лесным инспекторам Дубенского и Николаевского участковых лесничеств, при установлении высокой и чрезвычайной степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды (IV и V классы пожарной опасности в лесах):

- ограничивать пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ;

- усилить ведение государственного пожарного надзора в лесах;

- организовать устройство дополнительных защитных противопожарных полос в лесах;

- усилить патрулирование лесных массивов.

3.3. Начальнику Дубенского пожарного гарнизона, начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работе  Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных  районов:

- обеспечить готовность сил и средств к переводу на усиленный вариант несения службы и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара;

- обеспечить готовность опорных пунктов пожаротушения к переводу на усиленный вариант несения службы и выполнению поставленных задач;

- организовать в средствах массовой информации работу по информированию населения об обстановке с пожарами на территории Дубёнского муниципального района Республики Мордовия, необходимых мерах пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на Вачаеву Л.М. – первого заместителя главы, начальника финансового управления администрации Дубенского муниципального района, заместителя председателя КЧС и ОПБ Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленные действующим законодательством сроки и подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Дубенского муниципального района.

Глава

Дубенского муниципального района                                              С.Г. Плешаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020                                                                                                 № 209

с. Дубенки

О мерах по реализации Указа Главы Республики Мордовия от 31 марта 2020 г. № 93-УГ

В целях выполнения  Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019» (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. №93-УГ), администрация Дубенского муниципального района постановляет:

1. Главам сельских поселений Дубенского муниципального района во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, медицинскими работниками ГБУЗ РМ «Дубенская РБ» с 1 апреля по 5 апреля 2020 года:

1) обеспечить патрулирование улиц населенных пунктов района с целью выявления случаев нарушения режима самоизоляции;

2) довести до каждого жителя поселения требование не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, а также обязанность неработающих граждан в возрасте старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому (по месту пребывания), а также воздержаться от посещения общественных мест, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.

3) оказать помощь одиноким, одиноко проживающим гражданам в приобретении товаров первой необходимости, в случае экстренной необходимости обратиться в ГБУЗ РМ «Дубенская РБ» за медицинской помощью.

2. В органах местного самоуправления, в подведомственных муниципальных учреждениях:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте);

2) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Мордовия новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в Указе Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ и настоящем постановлении;

3) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в Указе Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ и настоящем постановлении;

4) обеспечить осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и организовать выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в медицинские организации, проведение ежедневной дезинфекции помещений.

5) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

6) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

7) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия, в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубенского муниципального района: http:dubenki.e-mordovia.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Дубенского

муниципального района                                                                 Плешаков С.Г.

Информационный бюллетень Дубенского муниципального района

Республики Мордовия №15(288) 01.04.2020 г.

Учредитель: Совет депутатов Дубенского муниципального района Республики Мордовия

Редакционная коллегия:

Сайгачев А.И. (редактор), Суродеева Г.А., Маркова Е.Г., Малкина Т.И., Пиянзин М.А.

431770,  Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Денисова, 4

Телефоны:  2-30-05;  2-16-78;   2-30-06

Тираж - 50 экз.

Время подписания в печать - 17:00 час.

Номер подписан – 16:30 час.

Бесплатно.