Информационный бюллетень

Дубенского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным изданием

Дубенского муниципального района

Республики Мордовия

29.05.2020г.                                                                                                             №24(297)

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020                                 	                                                            № 280

с. Дубенки

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в Дубенском муниципальном районе Республике Мордовия в осенне-зимний период 2020/21 года

Во исполнение поручения Председателя Правительства Республики Мордовия  В.Ф.Сушкова,  данного 25 мая 2020г. на заседании Правительства Республики Мордовия администрация Дубенского муниципального района постановляет:

1.Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в Дубенском муниципальном районе Республике Мордовия в осенне-зимний период 2020/21 года.

2.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации  Дубенского муниципального района Паркаева В.П.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Дубенского

муниципального района						   С.Г.Плешаков

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Дубенского муниципального

района Республики Мордовия

от 26.05.2020 г. № 280

План

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов

и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия

в осенне-зимний период 2020/21 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за выполнение | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | cредства республи-канского бюджета Республики Мордовия | cредства местного бюджета | внебюджетные источники (средства организаций, предприятий и инвесторов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дубенский муниципальный район |  |  |  |  |  | 4858,29 | 0,00 | 0,00 | 4858,29 |
| Водоснабжение |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия, Некоммерческая организация "Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" во взаимодействии с органами местного самоуправления, организации жилищно-коммунального хозяйства | 2572,50 | 0,00 | 0,00 | 2572,50 |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения | км | 0,43 | 01.09.2020 |  | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |
|  | с.Поводимово ул.Ленина | км | 0,12 | 01.09.2020 |  | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
|  | с.Поводимово ул.Чапаева | км | 0,8 | 01.09.2020 |  | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
|  | с.Дубенки ул.Бровцева | км | 0,23 | 01.09.2020 |  | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| 2 | Замена водонапорной башни | км | 2 | 01.09.2020 |  | 310,20 | 0,00 | 0,00 | 310,20 |
|  | с.Поводимово ул.Колхозная | км | 1 | 01.09.2020 |  | 155,10 |  |  | 155,10 |
|  | с.Поводимово ул.Школьная | км | 1 | 01.09.2020 |  | 155,10 |  |  | 155,10 |
| 3 | Замена насосов на водозаборных скважинах | ед. | 4 | 01.09.2020 |  | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 101,30 |
|  | с.Поводимово ул.Школьная | ед. | 1 | 01.09.2020 |  | 25,32 |  |  | 25,32 |
|  | с.Поводимово ул,Советская | ед. | 1 | 01.09.2020 |  | 25,32 |  |  | 25,32 |
|  | с.Поводимово ул.Колхозная | ед. | 1 | 01.09.2020 |  | 25,33 |  |  | 25,33 |
|  | с.Дубенки ул.Садовая | ед. | 1 | 01.09.2020 |  | 25,33 |  |  | 25,33 |
| 4 | Ремонт сетей водоотведения ул.Бровцева с.Дубенки | км | 0,04 | 01.09.2020 |  | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 1 | Ремонт электрических сетей | км | 1,2 | 01.09.2020 |  | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
|  | Воздушные линии электропередач протяженностью 0,7 км в с. Красино ул.Центральная | км | 0,7 | 01.09.2020 |  | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
|  | Воздушные линии электропередач протяженностью 0,5 км в с. Дубенки ул.Школьная | км | 0,5 | 01.09.2020 |  | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 30,80 |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  | 2014,80 | 0,00 | 0,00 | 2014,80 |
| 1 | Текущий ремонт многоквартирных домов | м2 | 95 | 01.09.2020 |  | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
|  | МКД с.Дубенки ул.Бровцева д.17 |  | 32 | 01.09.2020 |  | 175,56 | 0,00 | 0,00 | 175,56 |
|  | МКД с.Дубенки ул.Бровцева д.6 |  | 63 | 01.09.2020 |  | 351,44 | 0,00 | 0,00 | 351,44 |
| 2 | Капитальный ремонт многоквартирного дома с.Дубенки ул.Бровцева д.22 | ед. | 1 | 01.09.2020 |  | 957,80 | 0,00 | 0,00 | 957,80 |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 1 | Установка индивидуальных приборов учета | ед. | 5 | 01.09.2020 |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Формирование аварийного резерва |  |  |  |  |  | 190,99 | 0,00 | 0,00 | 190,99 |
| 1 | Формирование в организациях ЖКХ аварийного резерва материальных ресурсов, укомплектование аварийно-ремонтных служб техникой и оборудованием |  |  | 01.09.2020 |  | 190,99 | 0,00 | 0,00 | 190,99 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение собираемости текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги | % | 95 | постоянно | Администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии организациями ЖКХ |  |  |  |  |
| 2 | Создание расчетно-кассового центра и переход на начисление населению платы за ЖКУ в МКД через единый платежный документ | ед. | 1 | до 01.08.2020 г. | Администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии с ООО "Региональный расчетный центр" |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение механизма «расщепления» платежей за коммунальные ресурсы с выделением топливной составляющей | количество поставщиков ТЭК | 2 | до 01.08.2020 г. | Администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии с ООО "Региональный расчетный центр", банками и поставщиками ТЭК |  |  |  |  |
| 4 | Создание единых с территориальными обособленными подразделениями: а) теплоснабжающей организации (ЕТСО); б) водоснабжающей организацией (ЕВСО); в) электросетевой организации, включая наружное освещение (ЕЭСО); г) районной организации ЖКХ, оказывающей услуги по содержанию территорий Дубенского муниципального района. Создание в штате администрации Дубенского муниципального района типового структурного подразделения по вопросам ЖКХ | ед. | 4 | до 01.08.2020 г. | Администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии с организациями ЖКХ |  |  |  |  |

Информационный бюллетень Дубенского муниципального района

Республики Мордовия №24(297) 29.05.2020 г.

Учредитель: Совет депутатов Дубенского муниципального района Республики Мордовия

Редакционная коллегия:

Сайгачев А.И. (редактор), Суродеева Г.А., Маркова Е.Г., Малкина Т.И., Пиянзин М.А.

431770,  Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Денисова, 4

Телефоны:  2-30-05;  2-16-78;   2-30-06

Тираж - 50 экз.

Время подписания в печать - 17:00 час.

Номер подписан – 16:30 час.

Бесплатно.