Нарушения законодательства о закупках.

Прокуратурой района в мае 2013 года, проведена проверка исполнения МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»» (далее - Учреждение), расположенным и осуществляющим деятельность по адресу: с. Дубенки, ул. Бровцева, 21, требований законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, в ходе которой в деятельности заведующей Ликиной Т.Н. выявлены нарушения данного законодательства, выразившиеся в следующем.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон) Учреждение вправе заключать от своего имени муниципальные контракты и являться муниципальным заказчиком.
Учреждением в 2012 году были заключены контракты по капитальному ремонту детского сада на сумму более 20 млн. рублей. Согласно данных договоров ремонт детского сада должен был быть завершен 01.10.2012 года, но договорные обязательства не исполнены до настоящего времени.
01.10.2012 Учреждением в лице заведующей Ликиной Т.Н. и единственным участником ООО «Эйтан-Строй» в лице директора М.А. Таронишвили были заключены дополнительные соглашения, которыми срок действия и исполнения гражданско-правовых договоров на выполнение работ по капитальному ремонту детского сада «Солнышко» в с.Дубенки, Дубенского муниципального района РМ продлены на 9 месяцев, то есть до 01.06.2012. Что повлекло нарушение прав детей на получение дошкольного образования.
В соответствии со ст. ст.4.1, 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» изменение условий договоров о цене и сроках их исполнения запрещено.
В связи с этим в отношении заведующей детского сада Ликина Татьяна Николаевна прокурором района Филипповым С.Е. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.32 КоАП РФ.
Постановлением Управления федеральной антимонопольной службы Республики Мордовия от 30.05.2013, по результатам рассмотрения постановления прокурора, Ликина Т.Н. привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Прокурор района

советник юстиции
                                            С.Е. Филиппов
