| Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Республики Мордовия Прокуратура Дубенского района ул. Центральная, 26, с. Дубенки, Республика Мордовия, 431770 тел./факс (8-834-47)2-12-42 E-mail: dubenki@13.mailop.ru. |  |
| --- | --- |
|  | Главам муниципальных образований Дубенского муниципального района |
| штамп_регистрации |  |
| На от |  |

Направляю информацию для опубликования ближайшем выпуске информационного бюллетеня и на официальном сайте муниципального образования.

О результатах размещения сообщите в прокуратуру района не позднее 12.05.2023.

Приложение: на 1 л.

| Заместитель прокурор района советник юстиции | В.С. Имяреков |
| --- | --- |

тел. 8 (83447) 2-16-74; 89176924902

штамп_подписи_1

Прокуратурой района объявлено предостережение в связи с отставанием от графика ремонтных работ.

Между МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Суродеева Н.М.» и ООО «Домострой» 03.03.2023 заключен контракт № 323000327 на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Суродеева Н.М.». Цена контракта 55 801 467,42 руб. Срок окончания работ – 31.07.2023.

Проверкой выявлено отставание подрядчика от календарного графика работ.

По результатам проверки директору ООО «Домострой» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

В результате прокурорского вмешательства подрядчиком для проведения ремонтных работ привлечена дополнительная рабочая сила.

Соблюдение установленных муниципальным контрактом сроков проведения ремонтных работ находится на контроле прокуратуры района.