СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

21.02.2014 г                                                                                      № 92

с.Морга

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с  распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Уставом Моргинского сельского поселения Совет депутатов решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Моргинского сельского поселения                               С.Д.Фролов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

МОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие Моргинского сельского поселения

Дубенского  района Республики Мордовия 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Моргинского сельского поселения Дубенского района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Моргинского сельского поселения Дубенского района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - администрация Моргинского сельского поселения Дубенского района Республики Мордовия |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на территории Моргинского сельского поселения Дубенского района; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории Моргинского сельского поселения Дубенского района; - активизация участия граждан, проживающих на территории Моргинского сельского поселения Дубенского района, в решении вопросов местного значения; Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории Моргинского сельского поселения Дубенского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры Моргинского сельского поселения Дубенского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Моргинского сельского поселения Дубенского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Моргинского сельского поселения Дубенского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) ___73______ кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Моргинском сельском поселении Дубенского района, в том числе __73____ кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Моргинского сельского поселения Дубенского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на __70__ %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на __70__ %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - ____-__ (количество) дошкольных учреждений на _______ученических мест; - ___1___(количество) фельдшерско-акушерских пунктов и (или) ___-___(количество) офисов врача общей практики; - увеличение численности сельского населения Моргинского сельского поселения Дубенского района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей практики на ___ человек (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на территории района в аварийном состоянии, на ____%); - _______ (количество) учреждений культурно-досугового типа на ____ мест; - увеличение численности сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на ___ человек в) _______ км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с ___ ; в) ________ (количество) реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы средства федерального бюджета - ____5,77____ млн. рублей; средства бюджета регионального – __7,88__ млн. рублей; средства бюджета района – 0,04 млн. рублей; средства бюджета сельского поселения __0,03__ млн. рублей; средства внебюджетных источников – ____5,08____ млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий __2__ сельских семей, в том числе ___2_ молодых семей и молодых специалистов; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения на 10___ % и ожидаемой продолжительности жизни – на _10___ %; г) Достижение совокупного экономического эффекта, в том числе за счет: - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения _4,2___ млн. рублей; |

Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На территории Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района (далее – сельское поселение) располагается один  населенный пункт: село Морга.

Общая площадь территории сельского поселения составляет 26,90 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2111 га.

Характеристика землепользования на территории сельского поселения приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика землепользования на территории

Моргинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории сельского поселения | кв.км | 26,90 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | - |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км |  |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 388,0 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га |  |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 2111,0 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 1740,0 |  |
|  |  | % |  |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 1 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 2111 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 165 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 22,0 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | - |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | - |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | - |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | - |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 354 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 114,0 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 38,0 |  |

1.2 Население сельского поселения

Численность населения Моргинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 года составила 506 человек, в том числе трудоспособного населения 235 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 120 человек (24 %);

- организации бюджетной сферы - 15 человек (3 %);

- организации несельскохозяйственной сферы – 52 человек (10 %);

- личное подсобное хозяйство – 16  человек (3 %);

- работает за пределами сельской территории - 14 человек (3 %);

- не обеспечено работой - __18_ человек (4%).

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2013 году составил ___9889_____ рублей на человека.

Таблица 2

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

Моргинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Численность сельского населения (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории сельского поселения |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | в том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Моргинское сельское поселение | 506 | 19 | 37 | 73 | 116 | 261 | 235 | 203 | 120 | 15 | 52 | 16 | 86,4 | 14 | 18 | 1,3 | 9889 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса сельского поселения

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории сельского поселения  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории сельского поселения осуществляет производственную деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие,   и 98 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Моргинское сельское поселение | ООО «Моргинское» | Мясо –молочное, зерновое | 294000 | 343,9 | - | - | - |  |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения на 01.01.2013 года составляет  19032 кв.м., в том числе:

- многоквартирные жилые дома -  432 кв.м.

- индивидуальные жилые дома.  – 18600 кв.м .

Обеспеченность жильем в 2013 году  составила 73 кв. м.

На 01.01.2014 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 2 сельских семей, в том числе 2 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет –  (____ кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда  Моргинского сельского поселения  Дубенского муниципального района  на 01.01.2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 4 | 8 | 432 | 0 | 0,00 | 14 | 30,86 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 201 |  | 18600 | 7590 | 40,8 | 492 | 37,80 | 0 | 0 | 200 | 492 |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

в Моргинском сельском поселении Дубенского муниципального  района  по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Моргинское сельское поселение | 1 | 300 | удовл. | 811% |  |  |  |  | 1 | 20% | удов | 1 | 84 | удов | 0,20 | 1 | 120 | ветхое | 0,20% |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – , сетевым газоснабжением – 99,5%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельском поселении функционируют:

- 1  начальная школа на 120 ученических мест;

-   1 фельдшерско-акушерский пункт;

- 1 учреждение культурно-досугового типа на 80 мест;

Уровень обеспеченности сельского населения объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Моргинском сельском поселении Дубенского муниципального района на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Моргинское сельское поселение | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | школа |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | дом культуры |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | ФАП |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельском поселении к системе сетевого газоснабжения подключен 1 населенный пункт .

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 99,5 % жилищного фонда сельского поселения.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя __1__ водозаборов ( ___ артезианских скважин), __2___ км напорных водоводов, _____ водопроводных башен, _______ км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Только около _____ % площади жилищного фонда в сельском  поселении  подключены к водопроводным сетям. Еще ____% сельского населения получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 2,7 км в сельском  поселении.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов  организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон ТБО, расположенный около автодороги Дубенки-Кайбичево.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

Характеристика действующей системы газоснабжения

в Моргинском сельском поселении Дубенского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Моргинское | 6,005 | 1998 | 30 | 16,625 | 1999 | 20 | 204 | 99,5 | 3 | 100 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в Моргинском сельском поселении Дубенского муниципального района на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Моргинскоесельское поселение |  |  |  | 2 | 1974 | 80% |  |  |  | 1 | 1974 | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Моргинского сельского поселения Дубенского  муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на территории сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории сельского поселения  за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории сельского поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории сельского поселения,  в решении вопросов местного значения;

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на территории Моргинского сельского поселения Дубенского  муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры  на территории Моргинского сельского поселения Дубенского  муниципального района

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей на территории Моргинского сельского поселения Дубенского  муниципального района с помощью грантовой поддержки;

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельского поселения;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского  поселения, в котором  осуществляется инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

- Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | чел. | 506 | 455 | 454 | 450 | 450 | 448 | 446 | 440 | 87 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | чел. | 236 | 231 | 230 | 228 | 228 | 225 | 220 | 215 | 91 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 73 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | кв.м | - | - | 100 | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | мест | 80 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км |  | - |  |  |  |  |  | 2,7 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельском  поселении, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети  дошкольных образовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

г) развитие водоснабжения;

д) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия сельского поселения в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ООО «Моргинское» | чел | 6 |  |  | 2 | 1 | - |  | 3 |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 6 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в Моргинском сельском поселении Дубенского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | домов | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 504 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1.2 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | уч. мест | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 2,7 |
|  |  | млн.руб | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 10

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в Моргинском сельском поселении Дубенского муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в Моргинском сельском поселении – всего, | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 2,7 |
|  |  | млн.руб | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Памятник Павшим Воинам |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет __18,8______ млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - ____5,77____ млн. рублей;

за счет средств бюджета регионального  – __7,88__ млн. рублей;

за счет средств бюджета   района  –   0,04 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений __0,03__ млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – ____5,08____ млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 12,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,24 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  |  | - региональный бюджет | 4,54 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | - районный бюджет | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,78 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,53 |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,34 |  |  |  |  |  |  | 1,34 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -* | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 18,8 | 1,8 | 3,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,77 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,13 |
|  |  | - региональный бюджет | 7,88 | 0,65 | 2,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,99 |
|  |  | - районный бюджет | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | - бюджет МО | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,08 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,84 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района.

Администрация Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в Моргинском сельском поселении Дубенского муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство Моргинского сельского поселения и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.