         




ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУБЕНСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

с. Дубенки

«__»________20__г.                                                                                             № ____    

Об утверждении новой редакции муниципальной программы

«Энергосбережение и  повышение энергетической

эффективности в Дубенском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2011-2015 годы»
       В целях приведения муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы» в соответствии с действующим законодательством, а так же руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2014г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства экономики Республики Мордовия  от 07.08.2014 №117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в РМ и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в РМ», Уставом Дубенского муниципального района, Совет депутатов Дубенского муниципального района решил:
1. Утвердить новую редакцию муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы» (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Дубенского муниципального района от 02.11.2010 г. №220 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы»» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубенского муниципального района http:\\dubenki.e-mordovia.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Совета

депутатов Дубенского

муниципального района



       


Э.А. Спиридонов
Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

Дубенского муниципального района Республики Мордовия
от «__»_________20__г. №___
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДУБЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Дубенки 2014 г

Содержание

Паспорт Программы…………………………………………………………   3 С.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами………………………………………………………6 С

2.  Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации………………………………………………………………………9 С

3.Система программных мероприятий……………………………………... 10 С

4.Оценка социально-экономической эффективности  реализации 

Программы       ………………………………………………………………  14 С

5.Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации 

Программы…………………………………………………………………….15 С

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Прогноз объемов потребления  топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Дубенского муниципального района на 2011-2015 гг.»…………………………………………………………………17 С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Целевые индикаторы эффективности Программы»…19 С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Целевые проекты  мероприятий по Программе»…… 26С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «Объемы финансирования программных мероприятий»………………………………………………………………….56.С.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы» 

 (далее – Программа)

	Основание разработки Программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 15.06. 2010 № 304-Р  «О концепции республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия на 2011-2015 годы»;

       - Постановление администрации Дубенского муниципального района от 7.07.2010 №329 «О разработке Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы»». 



	Муниципальные

заказчики Программы
	Администрация Дубенского муниципального района 

	Основные разработчики Программы 
	Экономическое управление администрации Дубенского муниципального района  

	Цели и задачи Программы
	    Основные цели:

    - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере района;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

	
	задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также  сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- разработка и проведение пропаганды  энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлечение на цели энергосбережения инвестиций;

- повышение энергетической безопасности района. 



	Направления реализации Программы:
	         организационные меры, направленные на экономию энергоресурсов.
        учет и регулирование расхода энергоресурсов бюджетной   сферы.

         пропаганда приоритетности проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности.

	Сроки реализации Программы
	2011-2015 годы

	Объемы финансирования Программы
	 по бюджетной сфере - 21886 тыс. рублей - всего,   в том числе:



2011 год – 8388,4 тыс. рублей,



2012 год – 3550,9 тыс. рублей;



2013 год – 2304,6 тыс. рублей,



2014 год – 4935,1 тыс. рублей;



2015 год –  2707,3 тыс. рублей.



	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов.

– наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований; 

– сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом); 

– переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы;

– создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.



	Организация контроля за выполнением мероприятий Программы:
	Экономическое управление администрации Дубенского муниципального района;

Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, учреждения бюджетной сферы муниципального района.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

      Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2015 года (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; распоряжением Правительства Республики Мордовия от 01.03.2010 г. 369-Р, постановлением администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия № 329 от 7 июля 2010 года, и направлена на повышение энергоэффективности экономики Дубенского района и, как следствие, роста конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности территорий муниципального образования. 

       Энергодефицитные регионы, к которым относится Республика Мордовия, вынуждены отвлекать значительные финансовые средства на закупку топливно-энергетических ресурсов. По-прежнему высокими остаются темпы роста тарифов на энергоресурсы. В этих условиях решение задачи энергосбережения в районе имеет особую актуальность.  В настоящее время экономика и бюджетная сфера Дубенского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

В 2009 году энергоемкость муниципального продукта  составила 3,5%, то есть в  1 рубле  произведенных товаров, работ и услуг для конечного использования на территории муниципального образования, - 3,5 копейки приходится на затраты по приобретению энергоресурсов. 

        По данным 2009 года суммарный объем потребления энергетических ресурсов района в стоимостном выражении составил 45,321 млн. рублей, из них учреждениями бюджетной сферы района было потреблено энергетических ресурсов на сумму 9,396 млн. рублей. Из этого следует, что на бюджетную сферу района приходится 20,5% от общего потребления  энергоресурсов. Суммарное потребление электрической энергии в бюджетной сфере  района по оценке на 2010 год составит  1907,95 тыс. кВт, природного газа - 2069 тыс. куб.м., воды - 16,4 тыс. куб. м. В целом по району оценочные данные по аналогичным показателям на 2010 год следующие: суммарное потребление электрической энергии  по Дубенскому муниципальному району по оценке на 2010 год составит  15765 тыс. кВт, природного газа - 5070  тыс. куб. м., воды -  63,17 тыс. куб.  м. (приложение 1 Программы).

         Реализация политики энергосбережения в районе должна осуществляться на комплексной основе в рамках разработанной  муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы». 

В ходе ее выполнения должны быть решены задачи по переводу района на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере. 

Многие вопросы требуют дальнейшего решения. Необходимо повысить эффективность реализации энергосберегающих мероприятий, а также механизма  финансирования энергосберегающей деятельности. В комплексе работ по энергосбережению до этого времени недостаточно активно были задействованы  муниципальные образования района. 

       Принимая во внимание, что решение проблемы энергосбережения требует комплексного и системного подхода, необходимо повысить уровень согласованности действий по ряду направлений: нормативно-правовое обеспечение, организация и управление, технические и технологические меры, тарифное регулирование, приобретение энергосберегающего оборудования, экономическое стимулирование энергосбережения, подготовка кадров. В связи с этим надлежащая координация, создание правовых, экономических и организационных предпосылок, гармонизация интересов основных участников энергосберегающей деятельности становится непременным условием решения проблемы энергосбережения. 

Эффективным методом решения проблемы энергосбережения является программно-целевой метод с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных энергосберегающих мероприятий, их увязкой с техническими, технологическими и финансовыми возможностями.

         Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена  в том числе и недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов  Дубенского муниципального района с мероприятиями комплексной целевой программы в Республике Мордовия.

 Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях решения проблемы. 

До настоящего времени мероприятия в области повышения экономической эффективности носили разовый характер и финансировались в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций. 

        Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений в сфере энергопотребления, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

2. Основная цель и задачи Программы, сроки  ее реализации.

         Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и снижения энергоемкости.

          Поставленная цель отвечает необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития района в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, требованиям Прогноза социально-экономического развития Республики Мордовия по снижению энергоемкости ВРП. 

Задачами Программы являются:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора  и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- разработка и проведение пропаганды  энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлечение на цели энергосбережения инвестиций;

- повышение энергетической безопасности района. 

Сроки реализации Программы – 2011- 2015 годы. 

Целевые показатели для оценки эффективности Программы представлены в приложении 2 Программы.

3. Система программных мероприятий

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Дубенского муниципального района планируется провести ряд мероприятий в рамках Программы.

Ниже перечислены мероприятия по направлениям, финансирование которых предполагается за счет средств бюджетов всех уровней, а также мероприятия, которые не требуют финансирования:


1. Информационно-пропагандисткое направление.

- обучение по вопросам энергосбережения, в том числе  включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий, публичных обсуждений, факультативов в школах  по вопросам по экономии энергоресурсов;

- пропаганда энергосбережения через средства массовой информации;

-распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-опубликование органами местного самоуправления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального района муниципальной программы в области энергосбережения;

- обеспечение  консультационных услуг.  

   
2. Организационно-управленческое  направление.

- определение контрольных параметров экономических и социальных показателей развития ЖКХ;

- проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками энергоресурсов;

-установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории;

- организация и проведение энергетического обследования на всех объектах бюджетной сферы до 31 декабря 2012 года, проведение последующих энергетических обследований - не реже чем один раз каждые пять лет;

- закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями.
3. Технические и технологические мероприятия

- тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, применение эффективных технологий по тепловой изоляции;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие (с поэтапным их запретом в соответствии с положениями Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

- замена ламп в светильниках уличного освещения на натриевые (ДНаТ лампы), направленная на повышение энергоэффективности объектов наружного освещения;

-утверждение требований к строительству и капитальному ремонту  зданий, строений, сооружений  в соответствии с установленными требованиями  законодательства в области энергосбережения и  повышения энергетической эффективности;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений (утепление кровли и фасадов, замена стеклопакетов и т.д.).

Перечень основных мероприятий Программы, финансирование которых предполагается за счет средств бюджетов всех уровней, приведен в приложении № 3. 

Объемы финансирования мероприятий Программы, финансирование которых предполагается за счет средств бюджетов всех уровней, представлены в приложении 4.

В соответствии с приложением №2 Постановления  Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать, в том числе, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов). К таким мероприятиям относятся:

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;

- мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

В соответствии с приложением №2 Постановления  Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать, в том числе, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в региональные и муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов):

- мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

4. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в  учреждениях бюджетной сферы:


энергетических паспортов;


топливно-энергетических балансов;


актов энергетических обследований;

  приборов учета по всем видам потребляемых ресурсов.

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год); 

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

      По мере расширения обеспеченности потребителей приборами учета будет  осуществляться переход к расчетам за реально потребленную воду и электроэнергию. 

      Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий. 

       Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Дубенского муниципального района заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на повышение энергоэффективности экономики района, в снижении энергоемкости муниципального продукта, в  переходе к рациональному и экологически ответственному использованию энергии.

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы 

        Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- муниципальные учреждения в области здравоохранения, в области образования, в области дошкольного образования;

- администрация Дубенского муниципального района;

        При реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждении.

         Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях  должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. 

         Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

       Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает  Дубенский муниципальный район Республики Мордовия.

       Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

      Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрации района  рассматривается ход реализации программных мероприятий.

       Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрацию района направляется отчет установленной формы.

        Администрация Дубенского муниципального района  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

        Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Дубенского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

         Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Приложение 1

к Программе «Энергосбережение

 и повышение энергоэфективности в 

Дубенском муниципальном районе 

Республики Мордовия на 2011 – 2015 годы»

	Показатель
	2007
	2008
	2009
	Оценка 2010
	Прогноз 2011
	Прогноз 2012
	Прогноз 2013
	Прогноз 2014
	Прогноз 2015

	Объем потребления ЭЭ в БУ   МО

	в натуральном выражении, тыс. кВт
	1916,09
	2083,16
	1956,65
	1907,95
	1897,95
	1839,28
	1780,61
	1721,94
	1663,27

	в стоимостном выражении, тыс.руб.
	3257,35
	3958,00
	4422,03
	4570,72
	4289,37
	4156,71
	4024,05
	3891,39
	3758,73

	Объем потребления природного газа в БУ   МО

	в натуральном выражении, тыс. куб.м. пр. газа
	2021,80
	1953,60
	2011,70
	2069
	1951,35
	1890,99
	1830,65
	1770,30
	1710,00

	в стоимостном выражении, тыс.руб.
	4037,78
	3901,34
	4712,26
	5048
	4571,00
	4429,54
	4288,18
	4146,82
	4005,46


	Объем потребления воды в БУ   МО

	в натуральном выражении, тыс. куб. м.
	21,3
	18,8
	16,6
	16,4
	16,1
	15,6
	15,1
	14,6
	14,1

	в стоимостном выражении, тыс.руб.
	270,51
	255,68
	261,948
	267,00
	254,09
	246,20
	238,37
	230,51
	222,65


Прогноз объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Дубенского муниципального района на 2011-2015 г.г.

Таблица 1. Прогноз объемов потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Дубенского муниципального района на 2011-2015 г.г

	Показатель
	2007
	2008
	2009
	Оценка 2010
	Прогноз 2011
	Прогноз 2012
	Прогноз 2013
	Прогноз 2014
	Прогноз 2015

	Объем потребления ЭЭ

	в натуральном выражении, тыс. кВт
	15463,81
	15910,02
	15837,97
	15765,00
	15363
	14888
	14413
	13938
	13463

	в стоимостном выражении, тыс.руб.
	20798,82
	23944,58
	32784,60
	37983,50
	31801,6
	30818,1
	29834,6
	28851,1
	27867,6

	Объем потребления природного газа

	в натуральном выражении, тыс. куб.м. пр. газа
	6016,00
	6280,00
	5165,00
	5070,00
	5010,05
	4855,1
	4700,15
	4545,20
	4390,25

	в стоимостном выражении, тыс.руб.
	11448,45
	12541,16
	11525,70
	11250,00
	11179,93
	10834,16
	10488,39
	10142,62
	9796,85

	Объем потребления воды

	в натуральном выражении, тыс. куб. м.
	74,10
	68,10
	64,10
	63,17
	62,20
	60,25
	58,33
	56,41
	54,49

	в стоимостном выражении, тыс.руб.
	941,07
	926,16
	1011,498
	995,10
	981,15
	950,81
	920,47
	890,13
	859,79


Таблица 2 . Прогноз объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Дубенского муниципального района на 2011-2015 г.г. Принятые сокращения: ЭЭ - электрическая энергия;

БУ МО- бюджетные учреждения муниципального   образования.

Приложение 2

к Программе «Энергосбережение

 и повышение энергоэфективности в 

Дубенском муниципальном районе 

Республики Мордовия на 2011 – 2015 годы»

Целевые индикаторы эффективности Программы

	Наименование индикатора
	Единицы измерения
	2007
	2008
	2009
	Оценка 2010
	Прогноз 2011
	Прогноз 2012
	Прогноз 2013
	Прогноз 2014
	Прогноз 2015

	1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

	Динамика энергоемкости  муниципального продукта
	%
	2,93
	2,68
	3,50
	3,44
	3,39
	3,29
	3,23
	3,08
	2,97

	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  (в части МКД – с использованием коллективных (общедованных) приборов учета) в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории  района
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  (в части МКД – с использованием коллективных  (общедомоых)  приборов учета) в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории  района
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  (в части МКД – с использованием коллективных  (общедомоых)  приборов учета) в общем объеме воды, потребляемой в районе
	%
	49
	48
	52
	58
	85
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов пр. газа, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  (в части МКД – с использованием коллективных  (общедомоых)  приборов учета) в общем объеме  пр. газа, потребляемого в районе 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии   и (или) вторичных энергетических ресурсов
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии   и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории  района
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем  внебюджетных средств, используемых для финансирования  мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности, в общем  объеме финансирования муниципальной программы.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

	Экономия (перерасход) ЭЭ в натуральном выражении 
	Тыс. кВтч
	-
	1329
	-2948,17
	-2697
	-2433
	-1904,71
	-1587,96
	-796,1
	-215,4

	Экономия (перерасход) ЭЭ в стоимостном выражении
	Тыс. руб
	-
	1788
	-3965,29
	-3627
	-3272
	-2561,84
	-2135,81
	-1071
	-289,7

	Экономия воды (перерасход)  в натуральном выражении
	Тыс. куб. м.
	-
	0,2519
	-0,558
	-0,5511
	-0,461
	0,3608
	-0,30079
	-0,151
	-0,0408

	Экономия воды (перерасход) в стоимостном выражении
	Тыс. руб
	-
	3,199
	-7,092
	-6,487
	-5,852
	-4,582
	-3,82012
	-1,915
	        -0,518

	Экономия(перерасход)  природного газа  в натуральном выражении
	Тыс. куб. м.
	-
	517,33
	-1146,95
	-1049
	-946,4
	-741,005
	-617,77
	-309,7
	-8378

	Экономия (перерасход)  природного газа стоимостном выражении
	Тыс. руб.
	-
	984,47
	-2182,64
	-1996
	-1801
	-1410,13
	-1175,63
	-589,4
	-159,45

	Экономия (перерасход)  ТЭ в натуральном выражении
	Тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Экономия (перерасход) ТЭ стоимостном выражении
	Тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе

	Удельный расход ТЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел
	Гкал/кв. м.
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход ТЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел
	Гкал/кв. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение удельного  расхода ТЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел
	Гкал/кв. м
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение удельный расход ТЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел
	Гкал/кв. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение отношения  удельного расхода ТЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов,  к уделному расходу ТЭ  БУ , расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел
	куб. м./чел.
	77,14
	34,5
	28,6
	28,0
	-
	-
	          -
	-
	-

	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  приборов учета, на 1 чел
	куб. м./чел
	36,80
	33,10
	31,52
	31,8
	30,7
	29,6
	28,7
	27,7
	26,8

	Изменение удельного расхода воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел
	
	-
	-42,61
	-5,90
	-0,62
	-28
	-
	-
	-
	-

	Изменение удельного расхода воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  приборов учета, на 1 чел
	
	-
	3,71
	1,60
	0,28
	-1,10
	-1,10
	-0,90
	-1,00
	-0,90

	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов,  к уделному расходу воды  БУ , расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета
	
	-
	-1,052
	-0,135
	- 0,027
	-0,8805
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход ЭЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  приборов учета, на кв.м.
	кВт/кв.м..
	42,414
	46,113
	43,312
	42,901
	42,013
	40,714
	39,415
	38,116
	36,817

	Удельный расход ЭЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением   расчетных способов , на кв.м.
	кВт/кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение удельного расхода ЭЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  приборов учета, на 1 чел
	
	-
	3,6982
	-2,8005
	-0,4111
	-0,8880
	-1,2990
	-1,2990
	-1,299
	-1,300

	Изменение удельного расхода ЭЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  расчетных способов, на 1 чел
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Изменение отношения удельного расхода  ЭЭ  на снабжение бюджетных учреждений, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов,  к уделному расходу воды  БУ , расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме ЭЭ, потребляемой  БУ  на территории района 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме ТЭ, потребляемой  БУ  на территории района
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме воды , потребляемой  БУ на территории  района 
	%
	49,3
	48,9
	52,4
	58
	85
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов пр. газа, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме  пр. газа , потребляемой  БУ  на территории района 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля расходов бюджета  МО на обеспечение  энергетическими ресурсами БУ
	

	для фактических условий
	%
	4,1
	3,4
	3,5
	3,4
	3,3
	3,2
	3,1
	3,0
	2,9

	для сопоставимых условий
	%
	4,1
	5,4
	5,7
	5,5
	5,3
	5,1
	4,9
	4,7
	4,5

	Динамика  расходов бюджета МО  на обеспечение  энергетическими ресурсами БУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	для фактических условий
	
	-
	-0,69
	0,102
	-0,1017
	-0,1
	-0,1
	-0,1
	-0,1
	-0,1

	для сопоставимых условий
	
	-
	1,33
	0,284
	-0,20316
	-0,2
	-,02
	-0,2
	-0,2
	-0,2

	Доля расходов бюджета  МО на предоставление субсидий организациям  коммунального комплекса на  приобретение топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика  расходов бюджета МО  на предоставление субсидий организациям  коммунального комплекса на  приобретение топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет  бюджета  муниципального образования в общем объеме бюджетных  учреждений , в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование 
	%
	-
	-
	-
	-
	60
	100
	100
	100
	100

	Число энергосервисных договоров  (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
	
	0
	0
	0
	0
	57
	93
	93
	93
	93

	Доля  муниципальных заказчиков в общем объеме  муниципальных заказчиков, с котороми заключены энергосервисные договоры
	%
	-
	-
	-
	-
	60
	100
	100
	100
	100

	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых  для муниципальных нужд  в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем  объеме товаров, работ, услуг, закупаемых  для  муниципальных нужд
	%
	10
	10
	10
	20
	52
	48
	50
	50
	50

	Удельные расходы бюджета МО  на предоставление социальной поддержки  гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  (в расчете на одного жителя)
	Тыс. руб. на чел.
	3,287
	1,559
	2,811
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00


Принятые сокращения: ЭЭ - электрическая энергия; ТЭ – тепловая энергия;   БУ МО- бюджетные учреждения муниципального   образования
 Приложение 3

к Программе «Энергосбережение

 и повышение энергоэфективности в 

Дубенском муниципальном районе 

на 2011 – 2015 годы»

Целевые проекты мероприятий  по Программе

 Проекты 

Программы «Энергосбережение и повышение энергоэфективности в

Дубенском муниципальном районе на 2011 – 2015 годы»

 Проект 1. Повышение энергетической эффективности уличного освещения  для муниципальных учреждений

Координаторы проекта:  администрация Дубенского муниципального района.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта: модернизация   светильников с заменой ламп ДРЛ на энергоэффективные натриевые лампы высокого давления ДНаТ.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен
ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все
го
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год 
	2015

год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.


	Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые
	Администрация Дубенского муниципального района, муниципальные учреждения
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	Снижение потребления электроэнергии, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ардатовское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2012
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ардатовское МДОУ «Солнышко»
	 Заведующий Ардатовское МДОУ «Солнышко
	2011-2012
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	

	Березовское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Совхозская ООШ
	Директор Совхозской  ООШ
	2011
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	Дубенское сельское поселение 

	
	         МУК  Дубенский РДК
	Директор         МУК Дубенский РДК
	2011-2015
	4
	-
	4
	-
	-
	-
	

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	4
	1
	2
	1
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Дубенская  СОШ
	Директор Дубенской СОШ
	2011-2015
	4
	1
	2
	1
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Глав. врач МУЗ Дубенская ЦРБ
	2011-2015
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	

	Енгалычевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	2011-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	 МОУ Енгалычевская ООШ
	Директор Енгалычевской ООШ
	2011-2015
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	

	Кочкуровское сельское поселение

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Кочкуровская  СОШ
	Директор МОУ Кочкуровская  СОШ
	2011-2012
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	

	Поводимовское сельское поселение

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	30
	6
	6
	6
	6
	6
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Поводимовская СОШ
	Директор МОУ Поводимовская СОШ  
	2011-2015
	15
	3
	3
	3
	3
	3
	

	
	МУУЧ Поводимовский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МУУЧ Поводимовский детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	15
	3
	3
	3
	3
	3
	

	Пуркаевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	10
	-
	4
	2
	2
	2
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Пуркаевская СОШ
	Директор МОУ Пуркаевская СОШ  
	2011-2015
	10
	-
	4
	2
	2
	2
	

	Чеберчинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	10
	2
	2
	2
	2
	2
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Чеберчинская ООШ
	Директор МОУ Чеберчинская ООШ  
	2011-2015
	10
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Чиндяновское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Чиндяновская СОШ
	Директор МОУ Чиндяновская СОШ  
	2011-2015
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	


Проект 2.
 Повышение энергетической эффективности внутреннего освещения зданий.

Координаторы проекта:  администрация Дубенского муниципального района.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта: полная замена ламп накаливания  в зданиях БУ района, замена ртутьсодержащих ламп на энергосберегающие.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен
ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все
го
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год 
	2015

год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.


	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы 

	Администрация Дубенского муниципального района, муниципальные учреждения
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	Улучшение качества и надежности электроснабжения, снижение потребления топлива, высвобождение дополнительной электрической мощности 

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ардатовское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	234
	49
	49
	49
	49
	38
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ардатовское МДОУ «Солнышко»
	 Заведующий Ардатовское МДОУ «Солнышко
	2011-2015
	44
	9
	9
	9
	9
	8
	

	
	МОУ Ардатовская СОШ
	Директор Ардатовской  СОШ
	2011-2015
	190
	40
	40
	40
	40
	30
	

	Березовское сельское поселение 

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	309
	309
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Совхозская ООШ
	Директор Совхозской  ООШ
	2011
	309
	309
	-
	-
	-
	-
	

	Дубенское сельское поселение 

	
	Администрация Дубенского муниципального района (основное здание)
	Заведующий хозяйственной частью
	2011-2015
	50
	10
	10
	10
	10
	10
	

	
	Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан  (здание)
	Начальник по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан
	2011-2015
	10
	5
	5
	-
	-
	-
	

	
	Отдел ЗАГС
	Заведующий отделом ЗАГС
	2011-2015
	10
	-
	-
	-
	5
	5
	

	
	Муниципальный архив
	Главный специалист муниципального архива
	2011-2015
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	

	
	Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района (здание)
	Начальник финансового управления
	2011-2015
	14
	-
	5
	4
	-
	5
	

	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс им. В.В. Борчина
	Директор

ФОК им. В.В. Борчина
	2011-2015
	20
	-
	-
	-
	10
	10
	

	
	МУК «Центральная библиотека БС»
	Директор МУК «Центральная библиотека БС»
	2011-2015
	10
	5
	-
	-
	-
	5
	

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	353
	68
	72
	69
	72
	72
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Дубенская  СОШ
	Директор Дубенской СОШ
	2011-2015
	56
	8
	12
	10
	13
	13
	

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Ромашка»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Ромашка»
	2011-2015
	47
	10
	10
	9
	9
	9
	

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	

	Енгалычевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	365
	365
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	2011-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	 МОУ Енгалычевская ООШ
	Директор Енгалычевской ООШ
	2011-2015
	354
	354
	-
	-
	-
	-
	

	
	МУУЧ Енгалычевский детский сад «Теремок»


	Заведующий МУУЧ Енгалычевский детский сад «Теремок»
	2011-2015
	11
	11
	-
	-
	-
	-
	

	Кабаевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	275
	275
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Кабаевская СОШ
	Директор МОУ Кабаевской  СОШ
	2011
	257
	257
	-
	-
	-
	-
	

	
	МДОУ Кабаевский детский сад «Сказка»


	Заведующий МДОУ Кабаевский детский сад «Сказка»


	2011
	18
	18
	-
	-
	-
	-
	

	Кочкуровское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	100
	-
	84
	8
	4
	4
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Кочкуровская  СОШ
	Директор МОУ Кочкуровская  СОШ
	2011-2012
	80
	-
	80
	-
	-
	-
	

	
	МДОУ Кочкуровский детский сад «Чипайне»


	Заведующий МДОУ Кочкуровский детский сад «Чипайне»


	2011-2015
	20
	-
	4
	8
	4
	4
	

	Красинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	260
	130
	130
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Красинская  СОШ
	Директор МОУ Красинская  СОШ
	2011-2015
	260
	130
	130
	-
	-
	-
	

	Ломатское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Ломатская  ООШ
	Директор МОУ Ломатская  ООШ
	2011-2015
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Моргинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	30
	30
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Моргинская  ООШ
	Директор МОУ Моргинская  ООШ
	2011
	30
	30
	-
	-
	-
	-
	

	Николаевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Николаевская ООШ
	Директор МОУ Николаевская ООШ
	2011-2015
	86
	36
	20
	15
	15
	-
	

	Петровское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	79
	79
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Петровская ООШ
	Директор МОУ  Петровская ООШ 
	2011-2015
	56
	56
	-
	-
	-
	-
	

	
	МУУЧ Петровский детский сад «Улыбка»
	Заведующий МУУЧ Петровский детский сад «Улыбка»
	2011-2015
	23
	23
	-
	-
	-
	-
	

	Поводимовское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	660
	132
	132
	132
	132
	132
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Поводимовская СОШ
	Директор МОУ Поводимовская СОШ  
	2011-2015
	360
	72
	72
	72
	72
	72
	

	
	МУУЧ Поводимовский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МУУЧ Поводимовский  детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	300
	60
	60
	60
	60
	60
	

	Пуркаевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	150
	60
	45
	-
	45
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Пуркаевская СОШ
	Директор МОУ Пуркаевская СОШ  
	2011-2015
	150
	60
	45
	-
	45
	-
	

	Чеберчинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	100
	50
	30
	20
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Чеберчинская ООШ
	Директор МОУ Чеберчинская ООШ  
	2011-2015
	100
	50
	30
	20
	-
	-
	

	Чиндяновское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	65
	10
	15
	15
	15
	10
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Чиндяновская СОШ
	Директор МОУ Чиндяновская СОШ  
	2011-2015
	65
	10
	15
	15
	15
	10
	


Проект 3.  Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов в целях ликвидации неконтролируемого перерасхода данного вида ресурсов (установка или замена).

Координаторы проекта:  администрация Дубенского муниципального района.

Цель: оптимизация структуры расходов энергоресурсов и вследствие этого и  затрат на потребление энергоресурсов.

Задачи проекта: оснащение зданий приборами учета энергоресурсов.
 *Примечание 1: счетчиками по учету потребления природного газа и электроэнергии оснащены все бюджетные учреждения в районе, поэтому, здесь указываются лишь случаи планируемой замены, в результате окончания срока службы.

**Примечание 2: по указанным в проекте  счетчикам по учету холодного водоснабжения, можно сказать следующее: в данном проекте указывается планируемое оснащение приборами учета данного ресурса:
 1) в тех учреждениях где уже  используется данный ресурс, но расчеты осуществляются пока расчетным способом;    

 2) в тех учреждениях, где планируется в  период  действия Программы с 2011 по 2015 г.г. подведение холодного водоснабжения. 

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен
ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт. (единиц)

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	
	
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.


	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов (установка или замена)
	Администрация Дубенского муниципального района , муниципальные учреждения.
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ардатовское сельское поселение 

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015 годы
	-
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ардатовское МДОУ «Солнышко»
	 Заведующий Ардатовское МДОУ «Солнышко
	2011-2015 годы
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МОУ Ардатовская СОШ
	Директор Ардатовской  СОШ
	2011-2015
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Березовское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Совхозская ООШ
	Директор Совхозской  ООШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Дубенское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Дубенская  СОШ
	Директор Дубенской СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Ромашка»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Ромашка»
	2011-2015
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	учреждения культуры
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе
	
	2011-2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	         МУК «ЦБ ЦБС», 


	Директор         МУК «ЦБ ЦБС»,


	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Енгалычевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 МОУ Енгалычевская ООШ
	Директор Енгалычевской ООШ
	2011-2015
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МУУЧ Енгалычевский детский сад «Теремок»


	Заведующий МУУЧ Енгалычевский детский сад «Теремок»
	2011-2015
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кабаевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	2
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Кабаевская СОШ
	Директор МОУ Кабаевской  СОШ
	2011-2015
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МДОУ Кабаевский детский сад «Сказка»


	Заведующий МДОУ Кабаевский детский сад «Сказка»


	2011-2015
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кочкуровское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Кочкуровская  СОШ
	Директор МОУ Кочкуровская  СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МДОУ Кочкуровский детский сад «Чипайне»


	Заведующий МДОУ Кочкуровский детский сад «Чипайне»


	2011-2015
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Красинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Красинская  СОШ
	Директор МОУ Красинская  СОШ
	2011-2015
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ломатское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Ломатская  ООШ
	Директор МОУ Ломатская  ООШ
	2011-2015
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	Моргинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Моргинская  ООШ
	Директор МОУ Моргинская  ООШ
	2011-2015
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Николаевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Николаевская ООШ
	Директор МОУ Николаевская ООШ
	2011-2015
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Петровское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Петровская ООШ
	Директор МОУ  Петровская ООШ 
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МУУЧ Петровский детский сад «Улыбка»
	Заведующий МУУЧ Петровский детский сад «Улыбка»
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Поводимовское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	2
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	1

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Поводимовская СОШ
	Директор МОУ Поводимовская СОШ  
	2011-2015
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	
	МУУЧ Поводимовский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МУУЧ Поводимовский детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	Пуркаевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Пуркаевская СОШ
	Директор МОУ Пуркаевская СОШ  
	2011-2015
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеберчинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Чеберчинская ООШ
	Директор МОУ Чеберчинская ООШ  
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	Чиндяновское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Чиндяновская СОШ
	Директор МОУ Чиндяновская СОШ  
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-


Проект 4. Повышение тепловой защиты зданий

Координаторы проекта:  администрация Дубенского муниципального района.

Цель: снижение потерь электроэнергии в энергосистеме.

Задачи проекта: повышение тепловой устойчивости зданий
	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен
ные 
	Сроки испол

нения
	Площадь работ,  кв. м.

	
	
	
	
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	2015

год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	4.а

	Утепление фасадов и кровли
	Администрации Дубенского муниципального района, муниципальные учреждения.
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ардатовское МДОУ «Солнышко»
	 Заведующий Ардатовское МДОУ «Солнышко
	2011-2015
	-
	Фасад-225 м2,,

Кровля– 370м2.
	-
	-
	-

	
	МОУ Ардатовская СОШ
	Директор Ардатовской  СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	Фасад-1552 м2,,

Кровля – 951 м2.
	-

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Ромашка»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Ромашка»
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-520 м2,,

Кровля – 580 м2.
	-
	-

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	Фасад-1959,5 м2,,

Кровля – 850,6 м2.
	-
	-
	-
	-

	
	Здание управления  по работе с отраслями АПК  и ЛПХ граждан
	Начальник управления  по работе с отраслями АПК  и ЛПХ граждан
	2011-2015
	-
	Фасад-228 м2,,

Кровля – 522 м2.
	-
	-
	-

	
	МДОУ Петровский  детский сад «Улыбка»
	Заведующий МДОУ Петровский детский сад «Улыбка»
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	Фасад-237 м2,,

Кровля – 455 м2

	4 б
	Замена оконных блоков 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ардатовское МДОУ «Солнышко»
	 Заведующий Ардатовское МДОУ «Солнышко
	2011-2015
	-
	81 м2.
	-
	-
	-

	
	МОУ Ардатовская СОШ
	Директор Ардатовской  СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	160 м2.
	-

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Ромашка»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Ромашка»
	2011-2015
	-
	-
	60,4м2.
	-
	-

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	619,6 м2.
	-
	-
	-
	-

	
	Здание управления  по работе с отраслями АПК  и ЛПХ граждан
	Начальник управления  по работе с отраслями АПК  и ЛПХ граждан
	2011-2015
	-
	60,7  м2.
	-
	-
	-

	
	МДОУ Петровский  детский сад «Улыбка»
	Заведующий МДОУ Петровский детский сад «Улыбка»
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	536 м2

	
	МУК ЦБ БС 
	Директор МУК ЦБ БС
	2011-2015
	-
	 20 м2
	-
	-
	-

	
	МУЗ Дубенская ЦРБ
	Главный врач 
	2011-2015
	-
	-
	-
	80  м2
	-


Проект 5.  Повышение энергоэффективности за счет замены неэффективных отопительных котлов

Координаторы проекта:  администрация Дубенского муниципального района.

Цель: повышение энергоэффективности  за счет замены неэффективных  отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий. 

Задачи проекта: реконструкция котельных с избыточными мощностями 
	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен
ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Технические характеристики

котлов

	
	
	
	
	все
го
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год 
	2015

год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5


	Реконструкция котельных с избыточной мощностью с использованием нового современного энергоэффективного оборудования с КПД выше 90%
	Администрация Дубенского муниципального района, муниципальные учреждения.
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ардатовское сельское поселение 

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3 /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ардатовское МДОУ «Солнышко»
	 Заведующий Ардатовское МДОУ «Солнышко
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	МОУ Ардатовская СОШ
	Директор Ардатовской  СОШ
	2011-2015
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	Котел марки САР3 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3 /час, с КПД-93%, с рыночной стоимостью- 50 тыс. рублей.

	Дубенское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	Два котла марки PROTERM100KLO, мощность 100 и КПД -91%, пропускная способность -8,1/11,3 м3/час, рыночная стоимость – 111,406 тыс. рублей ( за 1 ед..)

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	Два котла марки PROTERM100KLO, мощность 100 и КПД -91%, пропускная способность -8,1/11,3 м3/час, рыночная стоимость – 111,406 тыс. рублей ( за 1 ед..)

	
	     МУК  Дубенский РДК
	Директор         МУК Дубенский РДК
	2011-2015
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	Два центробежных насоса, рыночная стоимость за 1 шт. -15 тыс. рублей.

	
	         МУК «ЦБ ЦБС», 


	Директор         МУК «ЦБ ЦБС»,
	2011-2015
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	Котел марки КЧМ-50.

	
	учреждения здравоохранения 
	Глав. врач МУЗ Дубенская ЦРБ
	2011-2015
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	Котлы марки PROTERM130KLO, мощность 130 и КПД -91%, пропускная способность -10,4/14,9 м3/час (2 шт.), Котел марки PROTERM150KLO, мощность 150 и КПД -91%, пропускная способность -12,2/17,2 м3/час (1 шт.), рыночная стоимость 3 котлов этих типов – 530 тыс. рублей. 

	Кочкуровское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	2
	2
	-
	-
	-
	- 
	Два котла марки Прометей, рыночная стоимость – 100 тыс. рублей за 1 ед.

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Кочкуровская  СОШ
	Директор МОУ Кочкуровская  СОШ
	2011-2015
	2
	2
	-
	-
	-
	- 
	Два котла марки Прометей, рыночная стоимость – 100 тыс. рублей за 1 ед.

	Моргинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	1
	-


	1
	-
	-
	-
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3 /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Моргинская  ООШ
	Директор МОУ Моргинская  ООШ
	2011-2015
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3 /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.

	Петровское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Петровская ООШ
	Директор МОУ  Петровская ООШ 
	2011-2015
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	Стационарный чугунный котел большой мощности марки Protherm  Гризли 100 КLO EKO. Рыночная стоимость – 111307 рублей.

	
	МУУЧ Петровский детский сад «Улыбка»
	Заведующий МУУЧ Петровский детский сад «Улыбка»
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Поводимовское сельское поселение

	
	учреждения образования
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	Котлы  марок - Дон-100, КС-Г-100, КСМ-12 (1 шт.), КЧМ-50 (1 шт.) и КВА-0,1 ГН (ВСЕГО-5 шт.)

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Поводимовская СОШ
	Директор МОУ Поводимовская СОШ  
	2011-2015
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	Котлы  марок - Дон-100, КС-Г-100, КСМ-12 (1 шт.), КЧМ-50 (1 шт.) и КВА-0,1 ГН (ВСЕГО-5 шт.)


Проект 6.  Повышение энергоэффективности  и энергобезопасности за счет реконструкции тепловых сетей

Координаторы проекта:  администрация Дубенского муниципального района.

Цель: повышение энергоэффективности   и энергобезопасности за счет реконструкции тепловых сетей

Задачи проекта:  Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен
ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, м2
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все
го
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год 
	2015

год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6


	Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования 
	Администрации Дубенского муниципального района, муниципальные учреждения
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергоэффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления 

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дубенское сельское поселение 

	
	учреждения здравоохранения 
	Глав. врач МУЗ Дубенская ЦРБ
	2011-2015
	*1
	-
	-
	1
	-
	-
	В данном случае единица измерения – кол-во работ. Тип изоляции- наружняя.

	Кочкуровское сельское поселение

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	100
	-
	100*
	-
	-
	-
	* Примечание: Тип изоляции- наружняя. Вид изоляции для трубопроводов - стекловата

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Кочкуровская  СОШ
	Директор МОУ Кочкуровская  СОШ
	2011-2015
	100
	-
	100*
	-
	-
	-
	* Примечание: Тип изоляции - наружняя. Вид изоляции для трубопроводов – стекловата.

	Моргинское сельское поселение

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	120*
	60
	-
	60
	-
	-
	*Примечание: Тип изоляции- наружняя. Вид изоляции для трубопроводов -мин.вата

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Моргинская  ООШ
	Директор МОУ Моргинская  ООШ
	2011-2015
	120*
	60
	-
	60
	-
	-
	*Примечание: Тип изоляции- наружняя. Вид изоляции для трубопроводов -мин.вата

	Николаевское сельское поселение

	
	учреждения образования
	
	
	30
	30
	-
	-
	-
	-
	*Примечание: Тип изоляции- наружняя. Вид изоляции для трубопроводов - стекловата

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Николаевская ООШ
	Директор МОУ Николаевская ООШ
	2011-2015
	30
	30
	-
	-
	-
	-
	*Примечание: Тип изоляции- наружняя. Вид изоляции для трубопроводов - стекловата


Проект 7. Проведение энергетических обследований

Цель: сбор и обработка данных об использовании энергоресурсов, для расчета потенциальной экономии и составления необходимых  мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

	Наименование муниципального заказчика 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.

	Учреждения образования Дубенского муниципального района 
	15
	450
	9
	270
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Учреждения здравоохранения Дубенского муниципального района
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Администрация Дубенского муниципального района
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан  (здание)
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отдел ЗАГС
	-
	-
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный архив
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района (здание)
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУК «Центральная ЦБС»
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУК  «Дубенский РДК»
	-
	-
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ФОК им. В.В. Борчина
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Итого 
	22
	660
	11
	330
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 4

к Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Дубенском муниципальном районе

 Республики Мордовия на 2011-2015 годы»

Объемы финансирования программных мероприятий 

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном  районе  Республики Мордовия на 2011-2015 годы» 

по объемам финансирования и годам 

                                                                                                                                                                  тыс.руб. в ценах 2010 года

	№ п.п.
	Наименование программных мероприятий, муниципальных заказчиков и исполнителей
	Объем  финансирования всего,

в т.ч.: 
	Средства, поступившие из федерального бюджета
	Республиканский бюджет Республики Мордовия
	Средства муниципальных бюджетов
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	Собственные средства
	Привлеченные средства

	1
	Модернизация уличного освещения, основанная на замене   ртутных  ламп и ламп накаливания в светильниках уличного освещения на более эффективные натриевые лампы
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Учреждения здравоохранения Дубенского района Республики Мордовия:
	2,4
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	2,4
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	1.2
	 МУК  «Центральная  библиотека ЦБС» Дубенского района Республики Мордовия:
	2,4
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	2,4
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	1.3
	Учреждения образования Дубенского района Республики Мордовия
	37,8
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	7,8
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	11,4
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	6,6
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	6,0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	6,0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	42,6
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	10,2
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	13,8
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	6,6
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	6,0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	6,0
	
	
	
	
	

	2
	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы 


	
	
	
	
	
	

	2.1
	МУК «Центральная библиотека ЦБС»Дубенского района Республики Мордовия:
	1,05
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0,525
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0,525
	
	
	
	
	

	2.2
	Учреждения образования Дубенского района Республики Мордовия
	325,6
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	167,4
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	60,7
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	32,8
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	36,3
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	28,4
	
	
	
	
	

	2.3
	Органы  местного самоуправления 
	9,37
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	1,60
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	2,10
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	1,47
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	2,1
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	2,1
	
	
	
	
	

	2.4
	Физкультурно-оздоровительный комплекс им. В.В. Борчина
	2,1
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	1,05
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	1,05
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	338,12
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	169,52
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	62,80
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	34,27
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	39,45
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	32,08
	
	
	
	
	

	3
	 Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов в целях ликвидации неконтролируемого перерасхода данного вида ресурсов (установка или замена)


	
	
	
	
	
	

	3.1
	МУК  «Центральная библиотека ЦБС» Дубенского района Республики Мордовия:
	0,5
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0,5
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	3.2
	Учреждения образования Дубенского района Республики Мордовия
	46
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	28,5
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	8,1
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	1,65
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	1,65
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	6,1
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	46,5
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	28,5
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	8,6
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	1,65
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	1,65
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	6,1
	
	
	
	
	

	4
	Повышение тепловой защиты зданий
	
	
	
	
	
	

	4а
	Утепление фасадов и кровли
	
	
	
	
	
	

	4а.1
	Учреждения образования Дубенского района Республики Мордовия
	9047,6
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	3398,0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	662,5
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	1256
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	2968,0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	763,1
	
	
	
	
	

	4а.2
	Органы местного самоуправления 
	818,4
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	818,4
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	9866
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	3398
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	1480,9
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	1256
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	2968
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	763,1
	
	
	
	
	

	4б
	Замена оконных блоков
	
	
	
	
	
	

	4б.1
	Учреждения здравоохранения Дубенского района Республики Мордовия
	640
	
	
	
	
	

	
	2014 г.
	640
	
	
	
	
	

	4б.2
	МУК «Центральная библиотека ЦБС»
	160
	
	
	
	
	

	
	2012г.
	160
	
	
	
	
	

	4б.3
	Учреждения образования Дубенского района Республики Мордовия
	6811,2
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	2500
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	648
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	483,2
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	1280
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	1900
	
	
	
	
	

	4б.4
	Органы местного самоуправления 
	485,6
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	485,6
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	8096,8
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	2500
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	1293,6
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	483,2
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	1920
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	1900
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция котельных с избыточной мощностью с использованием нового современного энергоэффективного оборудования с КПД выше 90%
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Учреждения здравоохранения Дубенского района Республики Мордовия:
	530
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	530
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	5.2
	Учреждения образования Дубенского района Республики Мордовия
	     934,12
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	884,12
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	50,00
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	5.3
	МУК Дубенский РДК
	30
	
	
	
	
	

	
	2012Г.
	30
	
	
	
	
	

	5.4
	МУК  Центральная библиотека ЦБС
	50
	
	
	
	
	

	
	2012г.
	50
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	1544,12
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	1414,12
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	130
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	6
	Реконструкция тепловых сетей 
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Учреждения здравоохранения Дубенского района Республики Мордовия:
	384,2
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	384,2
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	6.2
	Учреждения образования Дубенского района Республики Мордовия
	578,02
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	208,10
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	231,20
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	138,72
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	962,22
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	208,10
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	231,20
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	522,92
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	7
	Проведение энергетических обследований учреждений бюджетной сферы 
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Учреждения здравоохранения Дубенского района Республики Мордовия:
	30
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	30
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	7.2
	Учреждения образования Дубенского района Республики Мордовия
	720
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	450
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	270
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	7.3
	Органы  местного самоуправления 
	150
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	120
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	30
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	7.4
	Физкультурно-оздоровительный комплекс им. В.В. Борчина
	30
	
	
	
	
	

	
	2011г.
	30
	
	
	
	
	

	7.5
	МУК Дубенский РДК 
	30
	
	
	
	
	

	
	2012г.
	30
	
	
	
	
	

	7.6
	МУК   Центральная библиотека ЦБС
	30
	
	
	
	
	

	
	2011г.
	30
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	990
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	660
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	330
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Всего по учреждениям  бюджетной сферы:
	21886
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	8388,44
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	3550,90
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	2304,60
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	4935,10
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	2707,30
	
	
	
	
	


[image: image1.png]



PAGE  
10

