Утверждаю:

Глава администрации Дубенского 

муниципального района

В.Г.Прокин

План мероприятий «дорожная карта» по реализации муниципальной программы ««Жилище» на 2016 - 2020 годы»   на 2016 год

	№№

пп
	Мероприятие
	Сроки

проведения
	Ответственные

за проведение

	1
	Оформление заявки в Министерство строительства РМ на оплату кредиторской задолженности по строительству инженерных коммуникаций по ул.70 лет Победы в с.Дубенки Дубенского  муниципального района РМ
	март-апрель
	Чинаева И.В. – зам. начальника  отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	2
	Изготовление проектной документации и экспертиза проекта на строительство линии электроснабжения  по ул.Тихая в с.Дубенки Дубенского  муниципального района  РМ 
	в течение года
	В.П.Святкин – зам. главы  администрации Дубенского муниципального района

	3
	Контроль  за  ходом строительства   3-х жилых домов для  детей - сирот  в с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ
	в течение срока действия контракта на проведение работ
	В.П.Святкин – зам. главы  администрации Дубенского муниципального района,
Вачаева Н.В. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ


Заместитель главы администрации

Дубенского муниципального района

По строительству, архитектуре и ЖКХ                                    В.П.Святкин
