Утверждаю:

Глава администрации Дубенского 

муниципального района

В.Г.Прокин

План мероприятий «дорожная карта» по реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2022 годы»  на 2016 год

	№№

пп
	Мероприятие
	Сроки

проведения
	Ответственные

за проведение

	1
	Контроль  за  ходом строительства  автодороги по ул.Сергея Бурнаева (2-я очередь строительства  в  с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ 

(1-ый пусковой комплекс)
	2-4 квартал
	Чинаева И.В. – зам. начальника  отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	2
	Изготовление проектной документации и экспертиза проекта на строительство автодороги по ул.Юбилейная (2-я очередь строительства) в с.Дубенки Дубенского  муниципального района РМ 
	в течение года
	В.П.Святкин – зам. главы  администрации Дубенского муниципального района

	3
	Изготовление проектной документации и экспертиза проекта на строительство автодороги по ул.Кооперативная, ул.Набережная до кладбища в с.Чиндяново Дубенского муниципального района РМ
	в течение года
	В.П.Святкин – зам. главы  администрации Дубенского муниципального района

	4
	Контроль  за использованием средств дорожного фонда  сельскими поселениями на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	в течение года
	Чинаева И.В. – зам. начальника  отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района


Заместитель главы администрации

Дубенского муниципального района

По строительству, архитектуре и ЖКХ                                    В.П.Святкин
